|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologii wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj 
i wybuduj”.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 258443-2014
z dnia 15.12.2014r.

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/230/57/2014

Chorzów, grudzień 2014r.

I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE 
z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; tel. (032) 3499-289, faks: (032) 3499-299 wpisany w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający numer NIP: 627-19-23-530, numer REGON: 271503410.

Godziny pracy: 7.25 – 15.00 Internet: www.zsm.com.pl email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie 
na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, 
który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną 
lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie do reprezentacji.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, ale zaleca odbycie wizji lokalnej u Zamawiającego przez Wykonawcę. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie odbycia wizji lokalnej jest Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych, Pan mgr Tadeusz Szaton (kontakt telefoniczny: +32 3499206 lub +32 3499115).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 768, 811, 915, 1232 z późn. zm); stan prawny na dzień 19 października 2014 r.

- W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”.

- Nomenklatura CPV: 
71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

- Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja budynku 
dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” objętym umową z dnia 12.11.2014r. nr  ZP/76/2014 o wykonanie prac budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie a Przedsiębiorstwem Budowlano- Montażowym „PERFEKT” Mirosław Serkies z siedzibą: ul. Emanuela Imieli 14,  41-605 Świętochłowice, zwaną w dalej: „Kontraktem”.
Uwaga: Kompletna dokumentacja przetargowa, dotycząca ww. zadania (pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika
do Pawilonu nr II przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj”) zamieszczona jest na stronie Internetowej Zamawiającego: www.zsm.com.pl [link: www.zsm.com.pl/przetargi-i-konkursy/181/realizacja-budynku-dla-potrzeb-oddzialu-wewnetrznego-z-pododdzialem-geriatrii-oraz-oddzialu-hematologicznego-wraz-z-wykonaniem-lacznika-do-pawilonu-nr-ii-przy-ulicy-strzelcow-bytomskich-11-w-chorzowie-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj/

- Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami i pracami związanymi z zaprojektowaniem i wykonaniem wraz z oddaniem do użytkowania budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego 
z Pododdziałem Geriatrii Oddziału Hematologicznego i wykonaniem łącznika do Pawilonu II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie obejmującymi w szczególności nadzór:

- nad kompletnością projektu technicznego budowlanego i wykonawczego,

- nad wykonaniem robót ziemnych przygotowawczych,

- nad wykonaniem stanu zerowego,

- nad wykonaniem stanu surowego,

- nad wykonaniem stanu wykończeniowego wewnętrznego,

- nad wykonaniem sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych wodociągowych, przeciwpożarowych,

- nad wykonaniem sieci, instalacji gazów medycznych,

- nad wykonaniem sieci, instalacji i urządzeń zaopatrzenia w ciepło w tym w ciepłą wodę użytkową,

- nad wykonaniem instalacji i urządzeń techniki wentylacyjnej,

- nad wykonaniem sieci, instalacji i urządzeń elektro-energetycznych wraz z instalacjami odgromowymi,

- nad wykonaniem sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych i techniki informatycznej,

- nad wykonaniem urządzeń transportu bliskiego (dźwigi szpitalne),

- nad wykonaniem instalacji i urządzeń specyficznych dla sposobu użytkowania budynku (pawilonu szpitalnego),

- oraz nadzór inwestorski nad wszelkimi robotami niewymienionymi powyżej, a niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Zakres obowiązków i czynności Nadzoru Inwestorskiego podany został w Załączniku nr 6 do SIWZ: Zakres czynności i obowiązków Nadzoru Inwestorskiego i w Załączniku nr 8 do SIWZ: Elementy SIWZ: Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz 
z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj
i wybuduj.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 768, 811, 915, 1232 z późn. zm); stan prawny na dzień 19 października 2014 r.), z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 ze zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

- Zamawiający, w ramach posiadanych możliwości, udostępni Wykonawcy pomieszczenie na biuro. Wykonawca przystosuje i wyposaży udostępnione pomieszczenie dla swoich potrzeb na koszt własny. 
Ewentualne należności z tytułu korzystania przez Wykonawcę z mediów dostarczonych przez Zamawiającego 
objęte zostaną odrębną umową.

- Zaleca się, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dokonali wizji lokalnej 
na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców, zobowiązany jest udzielić informacji dotyczącej części zadania, które będzie wykonywał podwykonawca (przez dokonanie odpowiedniego wpisu w Załączniku nr 2 do SIWZ) oraz zaznaczyć tę opcję na stronie 2. Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ); 
UWAGA: Zamawiający żąda (zg. z art. 36 b. 1. Pzp) wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy z podaniem przez Wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawcy - wówczas, gdy dany Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte umową ramową.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych 
zamówień w okresie ostatnich pięciu lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

### III. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienie realizowane było w czasie trwania robót objętych kontraktem
na wykonawstwo, tj. jak przewidują warunki kontraktu na Realizację budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego 
z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli od podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologii wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (od daty jej zawarcia) do ostatecznego zakończenia oraz rozliczenia ww. inwestycji.
Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12.11.2014r. nr ZP/76/2014 o wykonanie prac budowlanych w systemie zaprojektuj
i wybuduj zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich 
w Chorzowie a Przedsiębiorstwem Budowlano- Montażowym „PERFEKT” Mirosław Serkies z siedzibą: ul. E. Imieli 14, 41-605 Świętochłowice (§ 6): „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 480 dni liczonych od uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, przy czym za datę realizacji przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzenia wpisu do dziennika budowy o zgłoszeniu zakończenia robót przez upoważnione przez Zamawiającego osoby / lub podmiot.” Jednocześnie, zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział III. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA) przyjęto, że termin na złożenie kompletnego, poprawnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie może przekroczyć 6 miesięcy od podpisania umowy poprzetargowej, czyli do 12 maja 2014r. Wówczas, przyjmując 
powyższe założenie, realizacja budowy nie powinna przekroczyć terminu 12 września 2016 roku. 
Termin ten jest terminem szacunkowym i w zależności od realizacji robót może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

### IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy dotyczące:

### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

### posiadania wiedzy i doświadczenia;

### dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

### sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniona zostanie 
na podstawie dokumentów załączonych od oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda załączenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie ich spełnienia (Oświadczenie zamieszczono na 2. Strona Formularza ofertowego - Załącznika nr 1 do SWIZ);

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

UWAGA (1): Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

UWAGA (2): Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ww. pakt. 1 – 7.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa:

  - w pkt. 2 – 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - w pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

UWAGA (3): Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków ujętych w art. 22 ust. 1 ustawy dokonana zostanie 
w oparciu o przedstawione w ofercie przetargowej poniższe dokumenty.

      - W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający wymaga, aby Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy w zakresie: 
1) robót ogólnobudowlanych - Koordynator, 2) robót wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) robót elektroenergetycznych, 4) robót telekomunikacyjnych, 5) robót wentylacyjnych, 6) instalacji gazów medycznych - posiadali aktualne uprawnienia wydane przez odpowiedni Organ Samorządu Zawodowego 
(dla robót budowlanych i w pozostałych specjalnościach). Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć oświadczenie (treść Oświadczenia zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ).

      - Celem potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów - wykazu głównych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających czy zostały one należycie wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 4 do SIWZ (§ 1.1. ppkt 3. Rozp. PRM 19.02.2013r.; Dz. U. 2013, poz. 231). Dowodami, o których mowa powyżej, są:

- poświadczenie, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy (z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert) oraz –

- oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (§ 1.2. ppkt 1 i 3. Rozp. PRM 19.02.2013r.; Dz. U. 2013, poz. 231).

W razie konieczności, gdy wykaz usług lub przedłożone dowody budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo
z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu (Rozp. PRM z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 231, § 1. 5).
UWAGA(4): Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 paragraf 1 ww. Rozporządzenia w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane. Oświadczenie w tym zakresie ujęto w Załączniku nr 4 do SIWZ. 
Wykonawcy, którzy nie realizowali na rzecz Zamawiającego usług, składają dowody należytego wykonania usług wymienione w wykazie, natomiast treść oświadczenia umieszczonego w Załączniku nr 4 do SIWZ mogą usunąć bądź skreślić.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- dwóch nadzorów nad zadaniami polegającymi na budowie budynku użyteczności publicznej na kwotę nie niższą niż 10.000.000 zł brutto dla jednej inwestycji.

UWAGA(5): Dla wykazywanych nadzorów nad zadaniami polegającymi na budowie budynków użyteczności publicznej, z których każda jest na kwotę nie niższą niż 10.000.000 zł nie można łączyć kilku zamówień w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w Załączniku nr 4 do SIWZ, 
że zrealizował z należytą starannością co najmniej dwa nadzory nad budową budynków użyteczności publicznej, których wartość (– każdej z nich) wynosiła nie mniej niż 10.000.000 zł brutto dla potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia.

UWAGA(6): wykazując spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem w formie oświadczenie (Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ) zakresu, sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych, charakteru stosunków, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, celem potwierdzenia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantuje rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów. (Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść – Załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie); w Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy, strona 2.) Wykonawca zaznacza opcję, że będzie korzystał z zasobów udostępnianych przez inne podmioty zgodnie z przesłankami art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

      - Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował lub będzie dysponował osobami (z zaznaczeniem podstawy dysponowania tymi osobami: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, itd.), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone - zgodnie z poniższym wykazem:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót ogólnobudowlanych - Koordynator - 1 osoba; wymagania:

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności roboty konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień) oraz

- praca na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych na co najmniej dwóch zadaniach polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej i wartości robót min. 10.000.000,00 zł brutto każda.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót wodociągowych i kanalizacyjnych -1 osoba; wymagania:

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień)

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót elektroenergetycznych - 1 osoba; wymagania:

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- doświadczenie w branży: min. 5 lat ( od uzyskania uprawnień)

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót telekomunikacyjnych - 1 osoba; wymagania:

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień)

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót wentylacyjnych- 1 osoba; wymagania:

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności wentylacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień)

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego instalacji gazów medycznych - 1 osoba; wymagania:

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacja gazów medycznych, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów;

- doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień).

Wykonawca wykazując powyższe osoby w „Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” składa oświadczenie, że posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz że są ubezpieczone w zakresie prowadzonej działalności zawodowej (OC,) zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, członków izby samorządu zawodowego (– treść oświadczenia zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ).

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wysokość środków finansowych winna wynosić nie mniej niż 100 000 zł . Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym te podmioty posiadają rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wysokości środków finansowych nie niższej niż 100 000 zł.
W powyższym przypadku Wykonawca polegający na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia równoważnego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.

- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej /PKD - Polska Klasyfikacja Działalności, Dział 71: działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne/ na kwotę nie niższą niż 1 mln zł.

D. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

- W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej kserokopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium zawarto w pkt. VI SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przetargową listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, celem oceny czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w postępowaniu przetargowym (Załącznik nr 9 do SIWZ). 
UWAGA(7): Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) składające odrębne oferty w tym samym postępowaniu mogą zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Zamawiający na podstawie art. 24b ust. 3 wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, 
który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać 
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców 
przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom” stanowiący (wzór) informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.
Podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (zgodnie z 36 b. 1), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
UWAGA(8): Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  - Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zp@zsm.com.pl)
i faksu (nr. faksów.: +32 3499299, +32 2413952, po godzinie 15.00 na faks +32 3499119). Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczna i faksem.
Potwierdzenie otrzymania czytelnego i kompletnego faksu jest wymagane w przypadku odwołania.
Ponieważ ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) 
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem: „Zapytanie 
do przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologii wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 
Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.

  - Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie, jeżeli wpłyną do zamawiającego 
na co najmniej 2 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin składania oferty – pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej (www.zsm.com.pl) w miejscu udostępnienia specyfikacji oraz przekaże Wykonawcom biorących udział 
w postępowaniu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty internetowej i/lub faksem. 
Zamawiający informujemy, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie ww. terminu 
lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, 
co do treści SIWZ.

  - Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt. 3 może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

  - O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres Zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 - Dział Zamówień Publicznych

- faksem na numer +32 3499299 lub +32 2413952, a po godz. 1500 +32 3499199

- lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

VI. WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium 
w wysokości: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.12.2014r. o godzinie 10.00

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej.

VII. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert - zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli (art. 89 Pzp):

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

- złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca przedkłada w ofercie:

- Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – strona 2. Formularza ofertowego,

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej poświadczającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy / podmiotu udostępniającego [wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],

### Zaświadczenia właściwego naczelnika US [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],

### Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],

### Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, pkt 9, pkt 10 i 11 ustawy [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

- Kserokopię wniesionego wadium [do oferty]; wadium w formie niepieniężnej w oryginale należy złożyć w Kasie Głównej Zamawiającego,

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na minimum 1 mln zł (kserokopia poświadczona „za zgodność”);

- Informację o udziale Podwykonawców ujętą w Załączniku nr 2 do SIWZ (jeżeli nie dotyczy danego Wykonawcy 
– proszę załączyć do oferty i wpisać „nie dotyczy”);

- Załącznik nr 3 do SWIZ – zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby (jeżeli nie dotyczy danego Wykonawcy – proszę załączyć do oferty i wpisać „nie dotyczy”),

- Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz głównych wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;

- Załącznik nr 7  do SIWZ - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z potwierdzeniem ich przygotowania zawodowego;

- Załącznik nr 9 do SWIZ - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (- jeżeli nie dotyczy 
danego Wykonawcy – proszę załączyć do oferty i wpisać „nie dotyczy”).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie 
przez osobę upoważnioną.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

13. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić 
na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie 
ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologii wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 
w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego: 41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 – sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

- Termin składania ofert upływa dnia: 23.12.2014r. o godz. 1000

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca bez otwierania niezwłocznie.

XI. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 23.12.2014r. o godz. 1030 siedziba Zamawiającego: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pokój 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych (po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.

- Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

- Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

- Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie Zamawiającego – odpłatnie.

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.

- W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Z ważnych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, o Wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone, Zamawiający podaje uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia, natomiast Wykonawcom, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podaje uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

- O udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

- Zamawiający informuje, że poprzez cenę oferty (stanowiącą całościowe wynagrodzenie Wykonawcy) należy rozumieć cenę zg. z def. zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 
o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 9 maja 2014 r. poz. poz. 915), co do której odniesienie ujęto w art. 2 ust 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Kwoty wykazywane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia (koszty za prowadzenie nadzoru dla każdej ze wskazanych w ofercie osób, w tym: wynagrodzenia wraz z narzutami, urządzenia stanowiska pracy, ewentualnego zakwaterowania i delegacji, wyposażenia bhp, wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą ww. osób), w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia (koszty logistyczne / ogólne: lokalowe, łączności, itd.), o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz uwzględniać zapisy zawarte w Załączniku nr 8 do SIWZ (Elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie
- w systemie zaprojektuj i wybuduj) wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanych na stronie Internetowej Zamawiającego pod adresem [link:]: http://www.zsm.com.pl/przetargi-i-konkursy/181/realizacja-budynku-dla-potrzeb-oddzialu-wewnetrznego-z-pododdzialem-geriatrii-oraz-oddzialu-hematologicznego-wraz-z-wykonaniem-lacznika-do-pawilonu-nr-ii-przy-ulicy-strzelcow-bytomskich-11-w-chorzowie-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj/.

Wykonawca, opierając się na powyższych danych, przeprowadzi kalkulację ceny, która uwzględniać będzie wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego: a) w trakcie projektowania, b) w trakcie trwania robót oraz c) w trakcie rozliczania Inwestycji). 
Kalkulując cenę należy przyjąć następujące założenia (zgodnie z zapisami umowy ZP/76/2014 o wykonanie prac budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie a Przedsiębiorstwem Budowlano- Montażowym „PERFEKT” Mirosław Serkies z siedzibą: ul. Emanuela Imieli 14, 41-605 Świętochłowice, zwaną w dalej: „Kontraktem”), dotyczące terminu realizacji umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego: a) termin na złożenie kompletnego, poprawnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie może przekroczyć 6 miesięcy od podpisania umowy poprzetargowej, czyli do 12 maja 2014r, b) budowa musi się zakończyć (z przekazaniem ww. budynku do użytkowania) w terminie 480 dni od wydania pozwolenia na budowę. Przyjmując powyższe założenia, realizacja budowy nie powinna przekroczyć terminu 12 września 2016 roku (w przybliżeniu - 22 miesiące od podpisania umowy).

Oferent przedstawia w ofercie cenę:
CR[A] – cena ryczałtowa (za 1 miesiąc) pełnienia nadzoru w okresie projektowania
CR[B] – cena ryczałtowa (za 1 miesiąc) pełnienia nadzoru w trakcie trwania robót
CR[C] – cena ryczałtowa (za 1 miesiąc) pełnienia nadzoru w trakcie rozliczania Inwestycji.

- Cenę ryczałtową za pełnienie nadzoru w okresie projektowania [CR[A]] mnoży przez 4 miesiące i uzyskuje całkowitą cenę ryczałtową za pełnienia nadzorów we ww. okresie.

- Cenę ryczałtową za pełnienie nadzoru w trakcie trwania robót [CR[B]] mnoży przez 13 miesięcy i uzyskuje całkowitą cenę ryczałtową za pełnienia nadzorów we ww. okresie.

- Cenę ryczałtową za pełnienie nadzoru w trakcie rozliczania Inwestycji [CR[C]] mnoży przez 3 miesiące i uzyskuje całkowitą cenę ryczałtową za pełnienia nadzorów we ww. okresie.

Zsumowana wartość ww. cen ryczałtowych: a) za pełnienie nadzoru w okresie projektowania [CR[A]], b) za pełnienie nadzoru w trakcie trwania robót [CR[B]] oraz c) za pełnienie nadzoru w trakcie rozliczania Inwestycji [CR[C]] stanowi  cenę oferty [Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ].

Cena podana w ofercie będzie niezmienna nawet wówczas, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji robót bez względu na przyczyny, które spowodują to wydłużenie lub nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie wartości kontraktu (Realizacji budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj).

- Nie dopuszcza się jakiejkolwiek zmiany ceny ryczałtowej za pełnienie nadzoru, za wyjątkiem sytuacji zmiany podatku VAT, czyli w sytuacji wskazanej w Ustawie Pzp, stosownie do zapisów art. 142 ust. 5.

- Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia:

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena oferty - 100%

Opis sposobu oceniania oferty

Oferty oceniane będą punktowo – maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta wynosi

100 punktów.

najniższa cena

Liczba punktów = __________________________________ x 100 x 100%

cena badanej oferty

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt.1).

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ

UMOWY

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy zawierającego istotne dla stron postanowienia. 
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający prowadził będzie z Wykonawcą wybranym w toku niniejszego postępowania przetargowego w PLN (złotych polskich).

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie odpowiednio przedłożonych faktur częściowych (– za pełnienie nadzoru w trakcie: a) projektowania, b) trwania robót oraz c) w okresie rozliczania Inwestycji (ryczałtowo, miesięcznie) - do wysokości kwoty ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę za realizację zamówienia publicznego zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zamawiający wymaga realizacji całości umowy przez Wykonawcę składającego ofertę, bądź przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, lub też przez Wykonawcę składającego ofertę przetargową 
wraz z Podwykonawcami.

- Wykonawca, któremu zostanie powierzone do realizacji zamówienie publiczne zobowiązany jest ustalić zasady wykonywania poszczególnych elementów czy etapów zamówienia ze swoimi Podwykonawcami oraz zobowiązany jest do regulowania zobowiązań oraz prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych z tymi Podwykonawcami zgodnie z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 768, 811, 915); stan prawny na dzień 10 sierpnia 2014 r.

- Poprzez umowę o podwykonawstwo, o której mowa w treści SIWZ oraz projekcie umowy, należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, która zawarta została między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

- Regulacje dotyczące zmiany podmiotu udostępniającego potencjał w trakcie realizacji zamówienia nie mające wpływu na postanowienia umowne:

- W trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może odstąpić na wniosek Wykonawcy od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej, jako podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy.

W sytuacji tej Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu powody zmiany ww. podmiotu oraz wskazać nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot.

- Wniosek dotyczący zmiany takiego podmiotu musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu.

- Zamawiający w terminie do 5 dni rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu innych podmiotów, które zawarto w niniejszej SIWZ.

- Regulacje dotyczące zmiany Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia zostały ujęte w treści projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie. Umowa zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Umowa zostanie sporządzona w oparciu o załączony do SIWZ projekt umowy.

### XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 768, 811, 915. 1232); stan prawny na dzień 19 października 2014 r. przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust 2 ustawy PZP [1). wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego].

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 5 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu.

XIX. Załączniki

- Załącznik nr 1 – 	Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

- Załącznik nr 2 – 	Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom;

- Załącznik nr 3 – 	Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby;

- Załącznik nr 4 – 	Wykaz głównych wykonanych zamówień [nadzorów inwestorskich] w okresie ostatnich 3 lat 
	przed upływem terminu składania ofert;

- Załącznik nr 5 – 	Projekt umowy;

- Załącznik nr 6 – 	Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 7 – 	Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia;

- Załącznik nr 8 - 	Elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału 	Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika 
	do Pawilonu nr II przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj”

- Załącznik nr 9 - 	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy 
	do grupy kapitałowej.

ZATWIERDZAM

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................

Nr tel./fax: ....................................................Nr fax.............................................................................................

REGON:…..................................................NIP :.................................................................................................

e -mail: ..................................@....................................INTERNET http:/ /......................................................

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz 
z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj 
i wybuduj.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Przedmiot zamówienia |  | Ryczałt za 1 miesiąc pełnienia nadzoru (w zł brutto) |  | Wartość brutto (zł) (1) [5 = kolumna 3 x 4] | Stawka (%) i kwota VAT (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Cena ryczałtowa [CR[A]] za pełnienie nadzoru w trakcie projektowania | ……………… zł | X 4 (miesięcy) | ……………..……….. zł | ……..….…(%VAT) …………………...…………(zł) |
| B | Cena ryczałtowa [CR[B]] za pełnienie nadzoru w trakcie trwania robót | ……………… zł | X 13 (miesięcy) | ……………..……….. zł | ……………(%VAT) …………………...…………(zł) |
| C | Cena ryczałtowa [CR[C]] za pełnienie nadzoru w trakcie rozliczania Inwestycji | ……………… zł | X 3 (miesiące) | ………………..…….. zł | ……….…(%VAT) …………………...…………(zł) |
| RAZEM(*) |  |  |  | ………………..…….. zł |  |

### Oferowana cena ryczałtowa(*) za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT wynosi:

…………………………………………….. zł (brutto)

### słownie: ………………………………………………………………………………………………złotych 00/100),

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, ubezpieczeniem i innymi opłatami publiczno-prawnymi.

Gwarantujemy:

- utrzymanie stałej ceny brutto dla świadczonej usługi przez cały okres trwania umowy (z zastrzeżeniem zapisów
§ 10 Umowy ust. 3 i 4.),

- termin płatności faktur ustala się na: .......................dni; (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 30 dni)

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział III) przedmiot zamówienie realizowany będzie w czasie trwania robót objętych kontraktem na wykonawstwo, tj. jak przewidują warunki kontraktu na Realizację budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli od podpisania umowy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologii wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II 
przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (od daty zawarcia) do ostatecznego rozliczenia ww. inwestycji. Przyjmując założenia opisane w Rozdziale II SIWZ, realizacja budowy nie powinna przekroczyć terminu 12 września 2016 roku. 
Ww. termin realizacji umowy jest szacunkowy i, w zależności od realizacji robót, może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie realizacji zamówienia publicznego ze strony Wykonawcy:

- Imię i nazwisko osoby): …………………………………………………………………………………………..…………..

- Osoba / dział do kontaktów w sprawie zamówienia w siedzibie Wykonawcy: ...........................................................

- tel./fax.........................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 3) ustawy – „Prawo zamówień publicznych”
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji Załącznik nr 5  – Projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: ...............................................................................................................................

Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy/ nie zamierzamy(niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę zostały wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ……. do oferty).

- Korzystamy / nie korzystamy(niepotrzebne skreślić) z zasobów udostępnianych przez inne podmioty zgodnie z przesłankami art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Podmiot udostępniający potencjał złożył/ nie złożył(niepotrzebne skreślić) oświadczenie: „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ (Załącznik nr ……. do oferty).

- Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, 
że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej(niepotrzebne skreślić) (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej została zamieszczona w Załączniku nr 9 do SWIZ (Załącznik nr  …….… do oferty).

- Jako podmiot przynależący do grupy kapitałowej i składający odrębną ofertę w tym samym postępowaniu zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazuję w załączonych do oferty (uzupełnić, opisać): …………………… (np. dokumentach, oświadczeniach itp.), że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy nimi. 

Załączniki do oferty (strona): ..................................................................... (proszę wskazać, opisać - jeżeli dotyczy).

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ___________________________________________________________________
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
– „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 ust 1 i art. 22 ust.1 oświadczamy, 
że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zobowiązujemy się 
na wniosek Zamawiającego udostępnić dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzające, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

..................................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

przy realizacji zamówienia pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz 
z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj

| Lp. | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (opisać / wskazać zakres) | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| …… |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................

(pieczęć podmiotu/ podmiotów

oddających do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędne zasoby)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

do realizacji zamówienia pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz 
z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Udostępnione zasoby (opisać, co stanowi udostępniony potencjał)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., 
jako Wykonawca korzystający z udostępnianych zasobów podmiotu przedkładam wraz z ofertą dokumenty 
i opis sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych mi celem potwierdzenia i oceny, że moje (Wykonawcy) powiązania z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantują rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów, szczegółowo opisując:

a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu: ………………………………………………………………….

b) sposób wykorzystania ww. zasobów, przy wykonaniu zamówienia: ….……………………………………

c) charakter stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym ww. potencjał:

………………………………………………………………………………………….………………………………

d) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego potencjał przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………

Jednocześnie oświadczam, że uczestnicząc w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 
oraz z 2014r. poz. 423 – stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.) nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ustawy.

…………………….. dnia …………..…………..

……………….……………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

...........................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

wykaz głównych wykonanych zamówień [NADZORÓW INWESTORSKICH] 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (2)

| #### L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Termin realizacji (1) | Zamawiający | W załączeniu dokumenty/ dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Oświadczam (3), że jako Wykonawca uczestniczący w bieżącym postępowaniu przetargowym nie mam obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 paragraf 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ponieważ usługi wskazane w pkt. ………………. niniejszego wykazu zostały wcześniej wykonane na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na podstawie umowy nr ……………..…

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy - jeżeli treść 
oświadczenia dotyczy Wykonawcy)

_____________________________________________________________________________________

(1) Dokładna data [dd-mm-rrrr]

(2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa Podwykonawców niniejszy wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

(3) Załącznik może być wypełniony wspólnie przez podmioty uczestniczące w zamówieniu lub kopiowany i wypełniany odrębnie; Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii referencji (potwierdzone za zgodność z oryginałem), że ww. prace zostały wykonane z należytą starannością

Załącznik nr 5 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ

UMOWA NR ZP/ ………/2015

O PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu ...................... 2015 r. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; wpisanym w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530; nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie; zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

............................................... – Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich

a firmą: ……………………………………………………........................................................................................................

wpisaną w dniu ………………do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………….. Wydział………………. pod nr KRS: ……………………….. z kapitałem zakładowym w wysokości …………………….zł ; posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy w …………………; zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1/ .......................................................................................................

2/ .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 40 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.).

Przedmiot umowy

§ 1

Wykonawca usługi zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj” objętego umową z dnia 12.11.2014r. nr  ZP/76/2014 o wykonanie prac budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie a Przedsiębiorstwem Budowlano- Montażowym „PERFEKT” Mirosław Serkies z siedzibą: ul. Emanuela Imieli 14, 41-605 Świętochłowice, zwaną w dalej: „Kontraktem”.

§ 2

    - Zamówienie należy zrealizować w czasie trwania robót objętych kontraktem na wykonawstwo - tj. jak przewidują warunki kontraktu „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie
- w systemie zaprojektuj i wybuduj” - zgodnie z zapisami umowy z dnia 12.11.2014r. nr  ZP/76/2014 o wykonanie prac budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie a Przedsiębiorstwem Budowlano- Montażowym „PERFEKT” Mirosław Serkies z siedzibą: ul. Emanuela Imieli 14, 41-605 Świętochłowice (§ 6): „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 480 dni liczonych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, przy czym za datę realizacji przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzenia wpisu do dziennika budowy o zgłoszeniu zakończenia robót przez upoważnione przez Zamawiającego osoby / lub podmiot.” Jednocześnie, zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział III. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA) przyjęto, że termin na złożenie kompletnego, poprawnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie może przekroczyć 6 miesięcy od podpisania umowy poprzetargowej, czyli do 12 maja 2014r. Wówczas, przyjmując powyższe założenie, realizacja budowy nie powinna przekroczyć terminu 12 września 2016 roku. Termin ten jest terminem szacunkowym i w zależności od realizacji robót może ulec wydłużeniu lub skróceniu – łącznie 22 miesięcy, orientacyjnie do 12 września 2016 roku.

    - W razie wydłużenia się okresu realizacji robót - „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego 
z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca usługi (nadzoru) zobowiązany będzie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone w niniejszej umowie, do wydłużenia okresu realizacji nadzoru inwestorskiego, aż do zakończenia realizacji robót objętych tym nadzorem i ich końcowego rozliczenia.

Realizacja umowy

§ 4

Wykonawca usługi ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 5

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy usługi należą czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ), a w szczególności udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy.

- Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409) W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności 
do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,

- przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania oraz udział 
w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym,

- potwierdzania ilości wykonanych robót,

- potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowych robót i odbiorze końcowym zadania,

- sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia należnych im kwot,

- sporządzanie tygodniowych raportów nadzoru (z pracy Wykonawcy) wraz z wnioskami. 
Raport tygodniowy powinien być przedstawiany w podziale na asortymenty robót, podpisany przez osobę uprawnioną i dostarczony do Kierownika Projektu (Z-cy Dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych SP ZOZ ZSM, Tadeusza Szatona) w każdy poniedziałek do godziny 12:00.
Raport tygodniowy zawierać będzie także tygodniowy czas pracy poszczególnych Inspektorów.

- rozliczenia końcowego zadania.

- Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót – narastająco, w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu. 
Miesięczny raport zaawansowania finansowego i rzeczowego należy złożyć wraz z fakturą.

- Udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych.

§ 6

- Wykonawca usługi zatrudni personel wymieniony w swojej ofercie (Załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący Załącznik 
nr 1 do Umowy) zgodnie z proponowanym przeznaczeniem.

- Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami) / z udziałem Podwykonawców.

§ 7

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu realizacji zadania.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia co do realizacji zadania (ust. 1 § 7.), na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 8
[dotyczy tylko Wykonawców realizujących zamówienie z udziałem Podwykonawców]

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego, wskazanych w Złączniku nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy).

- Powierzenie podwykonawcom usług (/części usług) określonych w § 5. w odniesieniu do § 1.) nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, 
jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Przed wprowadzeniem podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu celem akceptacji poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów (umowy) o podwykonawstwo w zakresie usług w robotach budowlanych w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia - z wyłączeniem umów o wartość 
nie przekraczającej 50 000 zł brutto.

- W terminie do 14 dni od przedłożenia kopii zawartych umów (umowy) Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia 
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, jeżeli:

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca dopuścili się czynów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy, 
o ile jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b;

  - umowa nie spełnia wymagań określonych w art. 143b ust. 2 Pzp;

  - termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej albo nie zostaną wskazane terminy zapłaty należności przypadających Wykonawcy od Zamawiającego.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację 
umowy lub jej zmiany.

- Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- W trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może odstąpić na wniosek Wykonawcy od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej jako Podwykonawcy. Wniosek dotyczący zmiany takiego podmiotu musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat SP ZOZ ZSM – z adresacją: do Kierownika Projektu) wraz z uzasadnieniem i danymi podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego Podwykonawcy.

- Jeżeli wskazany we wniosku Wykonawcy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP wymagane jest złożenie przez niego pisemnego zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożenie dokumentów potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym udostępnianych zasobów przez ww. podmiot.

- Zamawiający w terminie do 5 dni kalendarzowych rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu innych podmiotów, które zawarto w SIWZ.

- Wykonawca będący stroną niniejszej umowy uprawniony jest do poświadczania „za zgodność z oryginałem” wszystkich kopii umów o podwykonawstwo, które są przedkładane Zamawiającemu. Zamawiający wymaga by ww. poświadczenie „za zgodność z oryginałem” ze strony Wykonawcy dokonywane było przez osobę upoważnioną i zawierało pieczęć imienną osoby poświadczającej w imieniu Wykonawcy. W nawiązaniu do powyższego nie jest wymagane okazywanie do wglądu Zamawiającemu oryginałów zawieranych umów, chyba że Zamawiający będzie mieć wątpliwości co treści kopii i wezwie Wykonawcę do okazania oryginału.

Wynagrodzenie i sposób płatności
§ 9

      - Ustala się następującą formę płatności za wykonywaną usługę:

a) za pełnienie nadzoru w okresie projektowania realizowanego w ramach kontraktu „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj” zapłata następować będzie miesięcznie, po zakończeniu każdego miesiąca, w wysokości określonej w § 10 ust. 1 a).

b)  za pełnienie nadzoru w okresie realizacji robót realizowanych w ramach kontraktu „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz
z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj” zapłata następować będzie miesięcznie, po zakończeniu każdego miesiąca, w wysokości określonej 
w § 10 ust. 1 b).

#### c) za pełnienie nadzoru w okresie na rozliczenie robót zrealizowanych w ramach kontraktu „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj” zapłata nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca, w wysokości określonej w § 10 ust. 1 c).

      - Wydłużenie okresu realizacji usługi ponad czas trwania, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy spowodowane wydłużeniem okresu realizacji kontraktu „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej,
o której mowa w § 10 ust. 1, oraz do jakichkolwiek zmian ww. warunków i zasad rozliczania wykonania usługi.

      - Do odbioru faktury i jej akceptacji upoważniony jest Kierownik Projektu w porozumieniu z Głównym Księgowym.

§ 10

  - Wynagrodzenie Wykonawcy usługi za pełnienie czynności objętych niniejszą umową zgodnie z ofertą Wykonawcy strony ustalają na kwotę ryczałtową (łączną) brutto: ………………. zł, (słownie: ………………………. złotych 0/00), 
w tym 23% podatek VAT w kwocie: ………….. zł 0/00; (słownie …………………………………………. złotych 0/00).
Na powyższą kwotę składa się: 
a) cena [CR[A]] za pełnienie nadzoru w okresie 4. miesięcy przewidzianych na projektowanie (brutto): 	................................................ zł 0/00; (słownie: ………………………………………………………………… zł
b) cena [CR[B]] za pełnienie nadzoru w okresie 13. miesięcy przewidzianych na realizację robót (brutto): 	................................................ zł 0/00; (słownie: ………………………………………………………………… zł
c) cena [CR[C]] za pełnienie nadzoru w okresie 3. miesięcy przewidzianych na rozliczenie inwestycji (brutto): 	................................................ zł 0/00; (słownie: ………………………………………………………………… zł

  - Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny ryczałtowej wykonania zamówienia przedstawionej w ust.1,
chyba że zmianie ulegną przepisy dot. stawki podatku VAT (czyli w sytuacji wskazanej w Ustawie Pzp, stosownie 
do zapisów art. 142 ust. 5.).

  - W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

  - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów ust. 1 do 4 i 9 do 12, nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych do 10 kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a także z uwzględnieniem regulacji dotyczących zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanych przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. [w odniesieniu do regulacji ujętych w § 8 i zgodnie z przesłankami ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1473 z późn. zm.)].

  - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy realizowana będzie w odstępach czasu nie krótszych niż miesiąc kalendarzowy (odstęp czasu pomiędzy kolejnymi terminami wystawienia poszczególnych faktur częściowych) w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy: Bank ........ nr konta ................................... z konta Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE S.A. O/ CHORZÓW, Nr konta: 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541.
Termin płatności faktury (kolejnych faktur) wynosić będzie 30 dni od daty jej (ich) wystawienia.

  - Za datę dokonania zapłaty raty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Za nieterminową zapłatę rat ze strony Zamawiającego przysługują Wykonawcy odsetki w wysokości – 1M WIBOR plus 2%, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

  - Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - miesięczny raport zaawansowania finansowego i rzeczowego robót – narastająco, w układzie ogólnym
i branżowym oraz przedkładania tych raportów wraz z fakturą (zg. z zapisami § 5 ust. 3);

    - oświadczenie, że dane usługi zostały wykonane bez udziału podwykonawców , lub –

    - w przypadku wykonania usługi z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszych podwykonawców) potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu usługi.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego usług , wobec czego Zamawiający nie otrzyma oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 c)., Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane usługi i numerze konta bankowego, na które należy przekazać 
to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

  - Kwota wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości usługi wynikającej z danego zlecenia.
Kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

  - Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych należności w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

§ 11

      - Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z sumą gwarancyjną stanowiącą co najmniej 1.000.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy.

      - W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC w zakresie działalności Wykonawcy obejmującym przedmiot zamówienia przewiduje konsumpcje gwarancyjnej sumy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w sytuacji wypłaty odszkodowania lub kosztów przewidzianych w warunkach ubezpieczenia uzupełnić w okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości, poprzez zapłatę dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji umowy.

      - Na każde wezwanie Wykonawca usługi zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek

Gwarancja
§ 12

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość realizacji umowy zwłaszcza w zakresie: 1) zgodności z niniejszą umową, 
2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi, 3) kompletności z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.

Kary umowne

§ 13

- Ustala się następujące kary umowne:

1.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, które pozostało do zapłaty z zastrzeżeniem ust. 2.

1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, które pozostało do zapłaty,

- za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu z przyczyn zależnych od Wykonawcy
- w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1.000zł 
za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1.000zł za każdy dzień zwłoki,

- za każdy dzień nieobecności na budowie w godzinach pracy Wykonawcy robót Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Koordynatora, odpowiedzialnego za przebieg nadzoru, naliczane będą kary umowne
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nieobecności w tych godzinach.

- za każdy dzień nieobecności na budowie - jakiejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru (Inspektorzy nadzoru robót branżowych) w okresie prowadzenia odpowiednich robót branżowych - Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nieobecności. 
W przypadku powtarzających się nieobecności Zamawiający ma prawo zażądać zmiany osób wchodzących
w skład Zespołu Nadzoru,

- za każdy dzień zwłoki w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego Koordynatora lub którejkolwiek innej osoby Zespołu Nadzoru, - powyżej 10 dni od daty usunięcia przez Zamawiającego dotychczasowej osoby, naliczane będą kary umowne w wysokości 1% od całkowitego wynagrodzenia brutto za nadzór.

- w przypadku niedotrzymania terminów dostarczenia dokumentów takich jak raporty tygodniowe, raporty z rad budowy, raport otwarcia i innych raportów oraz dokumentów, dla dostarczenia których wyznaczony był termin 
– 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy (tj. nadzoru), Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych.

- Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych KC, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.

Warunki rozwiązania umowy

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, z czternastodniowym wypowiedzeniem, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania;

- Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 30 dni;

- Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnia wymogów, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 i 2;

- suma kar umownych z powodów określonych w § 13 ust. 1 pkt 1.2. b). do h). przekroczyła kwotę, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.2. a).

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującą, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca realizuje usługę nadzoru w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami Kierownika Projektu Zamawiającego (o którym mowa w § 5 ust. 2 ppkt 8.);

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego, gdy nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części albo wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego;

- pomimo uprzednich dwukrotnych, w odstępach co najmniej 5-cio dniowych, monitów ze strony Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy; w tym przypadku termin 14.- dniowy liczy się od 6 dnia po wysłaniu drugiego monitu.

- gdy Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca wystąpi z roszczeniem o zapłatę do Zamawiającego, a Wykonawca 
w terminie 10 roboczych dni nie przedstawi oświadczenia Podwykonawcy albo dalszego Podwykonawcy 
o uregulowaniu zobowiązania przez Wykonawcę albo o bezwarunkowym wycofaniu roszczenia skierowanego wobec Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt a, b, c, f, g i h Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust 1 pkt e) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany do chwili odstąpienia od umowy. 
We ww. przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek kary umownej.

Sposób rozwiązywania sporów

§ 15

- Wszelkie spory powstałe w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy Strony
będą się starały rozwiązać polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia sporu, co do okoliczności, o których mowa w §13 ust. 2), Strony mogą się zwrócić do uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe.

- Jeżeli w trybie ust. 1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §13 ust. 3); ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.

- Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem §11 ust. 3).

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

§ 16

  - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie nin. umowy na osobę trzecią. 
Zakaz ten dotyczy także praw związanych z wierzytelnością w szczególności roszczeń o zalegle odsetki - art. 509 § 1
i § 2 Kodeksu cywilnego.

  - Powyższe nie dotyczy jednak przelewu wierzytelności wymagalnych oraz wierzytelności przyszłych, wynikających z nin. umowy, na bank kredytujący bieżącą działalność Wykonawcy związaną z realizacją przedmiotowej inwestycji, na dokonanie której zgoda Zamawiającego nie jest wymagana, z zastrzeżeniem iż zgoda o której mowa w przepisie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej zostanie wyrażona przez podmiot tworzący Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

  - Wykonawca usługi nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego bez uprzedniej jego zgody.

  - Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi:

  - zmiana danych teleadresowych,

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 17

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania Umowy nie można było przewidzieć, a w szczególności:

2.1. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 2, zmiana terminu określonego 
w § 2 ust. 2 następuje tylko o taką ilość dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej okoliczności.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 umowy,
w przypadku zmiany stawki podatku VAT;

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4, zmiana kwoty brutto zostanie dokonana zgodnie z zapisami określonymi w § 10 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.

§ 18

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

- Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 1) umowa, 2) oferta wraz z formularzem cenowym, 3) inne dokumenty stanowiące część umowy.

§ 19

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.

    - Umowa niniejsza zawiera …….. ponumerowanych i parafowanych stron.

§ 20

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy z dnia.......................... zawierająca wypełnione Załączniki (Załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 9).

b) Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

WYKONAWCA:												ZAMAWIAJĄCY:

##### Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zakres czynności i obowiązków Nadzoru Inwestorskiego)

Warunki pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego

Zespół Nadzoru Inwestorskiego lub działający w jego imieniu Koordynator będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo Budowlane”

I. Biuro Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiający w miarę posiadanych możliwości zapewni Wykonawcy pomieszczenie biurowe. 
Wykonawca przystosuje i wyposaży udostępnione pomieszczenie dla swoich potrzeb na koszt własny.

II. Zakres pełnienia Nadzoru Inwestorskiego

#### Niniejsze Zadanie obejmuje administrowanie projektem poprzez pełnienie nadzoru nad:

- kompletnością projektu technicznego budowlanego i wykonawczego,

- wykonaniem robót ziemnych przygotowawczych,

- wykonaniem stanu zerowego,

- wykonaniem stanu surowego,

- wykonaniem stanu wykończeniowego wewnętrznego,

- wykonaniem instalacji i urządzeń kanalizacyjnych wodociągowych, przeciwpożarowych,

- wykonaniem instalacji gazów medycznych,

- wykonaniem instalacji i urządzeń zaopatrzenia w ciepło w tym w ciepłą wodę użytkową,

- wykonaniem instalacji i urządzeń techniki wentylacyjnej,

- wykonaniem instalacji i urządzeń elektro-energetycznych wraz z instalacjami odgromowymi,

- wykonaniem instalacji i urządzeń teletechnicznych i techniki informatycznej,,

- wykonaniem urządzeń transportu bliskiego (dźwigi szpitalne),

- wykonaniem instalacji i urządzeń specyficznych dla sposobu użytkowania budynku (pawilonu szpitalnego)

- - oraz wszelkich innych robót objętych zadaniem: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj” w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zrealizowaniu w zakładanym okresie realizacji ww. Inwestycji, czyli od podpisania umowy po przetargowej z Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego do zakładanego terminu zakończenia budowy i ostatecznego rozliczenie kontraktu, czyli 12 września 2016 roku. 

Ww. termin jest szacunkowy i w zależności od realizacji robót może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

III. Zadania Nadzoru Inwestorskiego.

1. Przekazanie placu budowy

Do zadań Zespołu Nadzoru Inwestorskiego należy:

- szczegółowe zapoznanie się z umową na roboty realizowane w ramach kontraktu „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj” i istotnymi postanowieniami umowy dla robót,

- ustalenie z Zamawiającym (zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy dla robót) daty przekazania placu budowy,

- sprawdzanie i akceptacja dokumentów wymaganych przez Zamawiającego (zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy dla robót; umowa dostępna do pobrania pod adresem Internetowym [link:] www.zsm.com.pl/files/annex/siwz%5Bh181%5D.doc) - w dniu przekazania placu budowy .

2. Współpraca z Zamawiającym

Dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Koordynatora stroną bezpośrednią do działania na Robotach jest Zamawiający, a w jego imieniu Zastępca Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
(w dalszej części Specyfikacji: „Kierownik Projektu”) oraz Wykonawca Robót.

Wszelkie kontakty z innymi podmiotami muszą się odbywać za wiedzą Kierownika Projektu i w sposób z nim uzgodniony.

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca niniejszego zamówienia (usługi nadzoru) Inspektor Nadzoru -Koordynator zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

Inspektor Nadzoru - Koordynator nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań
lub odpowiedzialności wynikających z umowy o Roboty budowlane.

3. Personel

Nadzór nad realizacją Kontraktu na Roboty będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy 
w „Wykazie osób – Załącznik nr 7 do SIWZ” oraz osobom spełniającym określone minimalne wymagania.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Nadzoru Inwestorskiego, a wskazaną w ofercie będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator, który może częściowo przekazać swoje obowiązki i uprawnienia innym członkom Zespołu nadzorującego, po uzyskaniu akceptacji Kierownik Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy Robót.

Zaproponowane w ofercie na dane stanowisko osoby nie mogą być zaangażowane w realizację innych zamówień, 
w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowały by z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia wynikającym z SIWZ (dla Inwestycji: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj”).

Warunkiem zatrudnienia osób równolegle na innym zadaniu jest uzyskanie pisemnej zgody Kierownik Projektu SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. W przypadku ukrywania tego faktu przez osoby zatrudnione Kierownik Projektu będzie mógł niezwłocznie usunąć tą osobę z placu budowy, a Wykonawca tej Usługi będzie musiał niezwłocznie tę osobę zastąpić inną osobą o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach co najmniej takich, jak wymagano w SIWZ.

Inspektor Nadzoru – Koordynator zorganizuje pracę Zespołu Nadzoru w taki sposób, aby zapewnić stały nadzór nad realizacją Robót (różnych występujących branż) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.

W przypadku zwolnień i urlopów Inspektor Nadzoru – Koordynator zapewni zastępstwa osób o co najmniej takich kwalifikacjach, jak wymagano w SIWZ wymaganiach.

Jeśli Wykonawca Usługi, po zapoznaniu się z charakterystyką Robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór, uważa, że zaproponowany skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w niniejszej SIWZ, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Inspektor Nadzoru – koordynator oraz pozostałe osoby z Nadzoru powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego i zgłoszenie Wykonawcy Robót: Przedsiębiorstwu Budowlano- Montażowemu „PERFEKT” Mirosław Serkies z siedzibą: ul. Emanuela Imieli 14,41-605 Świętochłowice.

4. Środki transportu i łączności

Wykonawca wyposaży swój Personel w środki transportu i łączności, jeżeli jest to niezbędne do sprawnego prowadzenia usługi nadzoru. 
Wykonawca musi dysponować sprzętem i wyposażeniem w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie czynności wynikających z umowy. 
Personel Wykonawcy będzie dysponować sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, a także sprzętem biurowym (drukarki, faksy, telefony, skanery, aparaty cyfrowe, itp.) w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, należycie i terminowo - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za zakres wyposażenia i powinien zapewnić wyposażenie zgodnie z własnymi potrzebami 
w ramach ceny umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Roboty

Do zadań Nadzoru Inwestorskiego / Koordynatora należy:

- sprawdzenie i akceptacja wszystkich dokumentów złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych umową 
i istotnymi postanowieniami umowy dla robót [link: http://www.zsm.com.pl/files/annex/siwz%5Bh181%5D.doc],

- akceptacja Podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, a nie wyszczególnionych w ofercie,

- codzienna obecność na budowie oraz odpowiedzialność za przebieg nadzoru (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator zobligowany jest do wizytacji terenu budowy minimum raz dziennie /- w dniach roboczych Wykonawcy robót/ w godzinach pracy Wykonawcy robót).

6. Wymagania, zobowiązania, kary umowne

- Stwierdzenie nieobecności w dniu pracy Koordynatora - Inspektora Nadzoru będzie skutkowało naliczaniem kary
 w wysokości 500 zł. / za każdy dzień nieobecności.

- W przypadku powtarzających się nieobecności, o których mowa w pkt. a Zamawiający ma prawo zażądać zmiany Koordynatora - Inspektora Nadzoru (naliczając kary j.w.).

- w momencie wykonywania robót branżowych wymagana jest codzienna obecność na budowie osób wskazanych w ofercie w Formularzu „Osoby zdolne do realizacji zamówienia” – odpowiedzialnych za dany zakres nadzoru (specjalistów/ inspektorów nadzoru w danej specjalności);

- W przypadku stwierdzenia nieobecności jakiejkolwiek z osób (w momencie wykonywania robót branżowych) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500 zł za każdy dzień nieobecności;

- W przypadku powtarzających się nieobecności Zamawiający ma prawo zażądać zmiany osób wskazanych w ofercie (naliczając kary jak wyżej);

- Koordynator - Inspektor Nadzoru koordynuje pracą Zespołu Nadzoru (pozostałych/ branżowych Inspektorów Nadzoru) zobowiązany jest do prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla robót, projektem wykonawczym i przepisami związanymi;

- Koordynator - Inspektor Nadzoru koordynuje pracą Zespołu Nadzoru w taki sposób, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,

- Koordynator - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest, wraz pozostałymi Inspektorami Nadzoru, do udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu,

- Koordynator - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zatwierdzania materiałów budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- Koordynatora - Inspektora Nadzoru, wraz pozostałymi Inspektorami Nadzoru, zobowiązany jest do kontroli jakości wykonywanych robót zgodnie z SST i obowiązującymi przepisami i normami,

- Koordynator - Inspektor Nadzoru, wraz pozostałymi Inspektorami Nadzoru, zobowiązany jest do oceny
postępu robót, informowanie Kierownika Projektu, jeżeli jest on (postęp robót) niezgodny z harmonogramem;

- Koordynator - Inspektor Nadzoru, wraz pozostałymi Inspektorami Nadzoru, zobowiązany jest do interpretacji dokumentacji projektowej i SST dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (Kierownika Projektu) oraz, jeżeli zaistnieje taka konieczność, wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej, po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem i Kierownikiem Projektu (Z-cą Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie),

- Koordynator - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do uzyskiwania od Projektanta niezbędnych wyjaśnień dotyczących projektu,

- Koordynator - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Kierownikiem Projektu (Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie) na wszystkie decyzje, które wpływają na wartość kontraktu,

- Koordynator - Inspektor Nadzoru, wraz pozostałymi Inspektorami Nadzoru, zobowiązany jest do sprawdzania dokumentacji poszczególnych branż oraz do wystawienia pisemnej opinii o poprawności wykonanych prac projektowych.

- Koordynator - Inspektor Nadzoru, wraz pozostałymi Inspektorami Nadzoru, dokonuje oceny przedstawionych 
przez Wykonawcę kosztów ewentualnych robót dodatkowych (o ile konieczność wykonania robót dodatkowych 
nie wynika z rażącego niedbalstwa lub nieudolności projektanta) wycenionych na bazie cen jednostkowych z oferty, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedkłada je do akceptacji Kierownikowi Projektu (Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie).

Ponadto Koordynator - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest (działając wspólnie z pozostałymi inspektorami Nadzoru) do:

  - wydawania poleceń, opinii, akceptacji itp.,

  - zabezpieczenie wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę i niezwłoczne powiadomienie Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,

  - dokonywania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

  - sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

  - zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie; o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej, Inspektor Nadzoru – Koordynator zobowiązany jest powiadomić Kierownika Projektu (Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie) i Wykonawcę na 7 dni wcześniej,

  - wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Kierownika Projektu (Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie) w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę,

  - sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 4 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę),

  - prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową,

  - organizacji i prowadzenia narad i innych spotkań związanych z realizacją kontraktu; Inspektor Nadzoru - Koordynator sporządza protokoły z narad oraz wszelkich spotkań i przekazuje zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 5 dni po naradzie,

  - sporządzania raportów tygodniowych nadzoru (z pracy Wykonawcy) wraz z wnioskami. 
Raport tygodniowy powinien być przedstawiany w podziale na asortymenty robót, podpisany przez osobę uprawnioną i dostarczony do Kierownika Projektu (Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie) w każdy poniedziałek do godziny 12:00.

7. BHP

Do zadań Zespołu Nadzoru / Koordynatora należy:

- codzienna kontrola przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP

- codzienna kontrola oznakowania ustawionego przez Wykonawcę na czas wykonywania robót,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę z placu budowy osób postronnych, niekompetentnych lub stanowiących zagrożenie,

- wyrażanie zgody na wykonywanie robót w porze nocnej (jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba) i w dni wolne
od pracy,

- wstrzymywanie robót prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP warunkami kontraktu,

- utrzymywania robót w przypadku zakłócania ciągłości pracy Zamawiającego.

8. Zakończenie robót, odbiór końcowy

Do zadań Zespołu Nadzoru / Koordynatora należy:

- poświadczanie terminu zakończenia robót,

- sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej przygotowanego przez Wykonawcę operatu (kosztorysu) powykonawczego i przedłożenia go do akceptacji Kierownikowi Projektu w celu ustalenia terminu końcowego odbioru robót,

- przygotowanie i wypełnienie protokółu odbioru końcowego,

- uczestniczenie w pracach Komisji Odbioru Robót (która składać się będzie z Kierownika Projektu i wybranych pracowników Zamawiającego) zgodnie z regulaminem określającym zasady jej pracy

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia kontraktu,

- rozliczenie kontraktu w przypadku wypowiedzenia go.

9. Zmiana Inspektora Nadzoru - Koordynatora odpowiedzialnego za przebieg nadzoru lub pozostałych 
osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru

- W przypadku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o usunięciu Inspektora Nadzoru / Koordynatora, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kandydaturę nowego Inspektora Nadzoru / Koordynatora 
- w ciągu trzech dni od otrzymania decyzji na piśmie, spełniającego wymagania jak SIWZ.

- Za każdy dzień zwłoki w podjęciu obowiązków przez nowo-powołanego Inspektora Nadzoru/ - Koordynatora powyżej 10 dni od daty usunięcia przez Zamawiającego dotychczasowego Koordynatora, naliczane będą kary w wysokości 1%.

Załącznik nr 7 do SIWZ

..................................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie jego realizacji, pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj -  w trybie przetargu nieograniczonego

| Wymagane osoby / Inspektorzy nadzoru Inwestorskiego | Imię i nazwisko pracownika / podmiotu | Posiadane kwalifikacje/ doświadczenie/ uprawnienia [Ponadto proszę wpisać przynależność do Izby Samorządu Zawodowego danej specjalności wraz z numerem .....; datą wpisu …….. oraz informacją o uiszczeniu składek na okres do (data) ….………] | Zakres czynności pracownika związanych z przedmiotem zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą [umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, inna podstawa – proszę wpisać jaka] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót ogólnobudowlanych - Koordynator - 1 osoba; wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności budowlano – konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień) oraz – - praca na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych na co najmniej dwóch zadaniach polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej i wartości robót min. 10.000.000,00 zł każde. | ………………………. ………………………. |  |  | ………………………. ………………………. |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót wodociągowych i kanalizacyjnych -1 osoba; wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień) | ………………………. ………………………. |  |  | ………………………. ………………………. |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót elektroenergetycznych - 1 osoba; wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień) | ………………………. ………………………. |  |  | ………………………. ………………………. |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót telekomunikacyjnych - 1 osoba; wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień) | ………………………. ………………………. |  |  | ………………………. ………………………. |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót wentylacyjnych - 1 osoba; wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności wentylacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień) | ………………………. ………………………. |  |  | ………………………. ………………………. |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego instalacji gazów medycznych - 1 osoba; wymagania: - uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności instalacja gazów medycznych; - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień) | ………………………. ………………………. |  |  | ………………………. ………………………. |

Oświadczam (oświadczamy), że osoby podane w Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy: 1) robót ogólnobudowlanych - Koordynator, 2) robót wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) robót elektroenergetycznych, 4) robót telekomunikacyjnych, 5) robót wentylacyjnych, 6) instalacji gazów medycznych - posiadają aktualne uprawnienia wydane przez odpowiedni Organ Samorządu Zawodowego (dla robót budowlanych i w pozostałych specjalnościach) oraz że są ubezpieczone w zakresie prowadzonej działalności zawodowej (OC,) zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, członek izby samorządu zawodowego.

……..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 8 do SIWZ

ELEMENTY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj”

- Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie (budowę) z oddaniem do użytku budynku 
dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj;

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program funkcjonalno-użytkowy nowego budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj”, (który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

- Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przejąć wszystkie obowiązki Inwestora (Zamawiającego) w zakresie związanym z uzyskaniem pozwoleń i opinii niezbędnych do sporządzenia pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego oraz rozpoczęcia, realizacji i zakończenia inwestycji.

- Zakres prac składający się na przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca wykona pełnobranżowy projekt budowlano – wykonawczy (zgodnie z założeniami przedst. 
w załączniku do Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; w następujących ilościach egzemplarzy:

- Projekt budowlano-wykonawczy - 6 egzemplarzy; 
Opracowany przez Wykonawcę pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy musi spełniać wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego (w szczególności w zakresie bhp i ergonomii pracy, wymogów Inspekcji Sanitarnej, ochrony przeciwpożarowej) oraz gwarantować wydanie przez PINB decyzji zezwalającej na użytkowanie.
Wykonawca w taki sposób zaprojektuje przedmiot zamówienia, że koszt surowców użytych do wykonania robót budowlanych oraz usług, realizowanych na podstawie tego opracowania, będzie możliwie jak najniższy, zachowując jednocześnie jego walory funkcjonalne i użytkowe oraz zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów eksploatacji obiektu.

UWAGA:

- na etapie projektowania (przygotowywania pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących: a) instalacji technicznych zasilania w media (w tym zasilania w media techniczne: woda i kanalizacja, en. cieplna, en. elektryczna) oraz wyposażenia obiektu w instalacje, b) materiałów wykończeniowych (farby, płytki 
ścienne i podłogowe, wykładziny obiektowe, źródła światła itp.), c) istotnych rozwiązań architektonicznych oraz technicznych oraz uzyskania zgody na zastosowane rozwiązania na każdym etapie projektowania.

- w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 6 egz.; wyjaśnienie: specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;

- Przedmiary robót – 6 kpl.; wyjaśnienie: przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 
do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych;

- Kosztorysy inwestorskie - 6 kpl. w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.;

UWAGA:

    - Projektowane pomieszczenia powinny spełniać warunki zawarte w:

  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

    - Wykonawca w oparciu o sporządzony pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy (dokumentację 
projektową), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, uzyska wszelkie wymagane prawem budowlanym pozwolenia administracyjne i prawne niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji.

    - Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych dotyczących 
uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie 
stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

    - Wykonawca sporządzając dokumentacje projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to, 
że przedmiotu zamówienia nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

UWAGA: Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji projektowej jest, zgodnie z opublikowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, podzielony na etapy: Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy (str. 11- 14 PFU).

Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania
w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;

Projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych należy przekazać zamawiającemu w 6 egzemplarzach papierowych oraz w dwóch kopiach na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej (w formacie PDF).

  - Nadzór autorski. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego, który gwarantować będzie zgodność realizacji robót budowlanych z dokumentacją wykonawczą (pełnobranżowym projektem budowlano-wykonawczym), a w szczególności do:

  - czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych 
niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązuje się 
do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

  - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

  - udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

  - współudziału w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
- zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.

UWAGA: koszt nadzoru autorskiego należy ująć w koszcie oferty.

  - Roboty budowlane. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez właściwe instytucje pełnobranżowy projektem budowlano-wykonawczym oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.

Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie:

- materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe, 
w I gatunku, odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,

- zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie - wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy dokonać demontażu zbędnych instalacji technicznych (jeżeli zaistnieje taka konieczność).

UWAGA: na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z przedstawicielem Zamawiającego wyposażenia obiektu w elementy końcowe instalacji sanitarnych - np. umywalki, itp., instalacji elektrycznych np. gniazdka, wyłączniki, oprawy oświetleniowe oraz proponowanych materiałów wykończeniowych (okna, drzwi, farby, płytki ścienne i podłogowe, wykładziny obiektowe) oraz uzyskania zgody na ich zastosowanie. Elementy wyposażenia muszą odpowiadać materiałom uzgodnionym na etapie projektowania i zgodnym z odpowiednimi kartami katalogowymi.

- Po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych 
oraz uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem trawników.

- Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia - w imieniu Zamawiającego - rozpoczęcie robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. Wykonawca uzyska odpowiednie upoważnienie do dokonania ww. zgłoszenia.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów i personelu (robót powodujących wibracje i hałas) w porze nocnej pomiędzy godzinami od 21.00 do 7.00.

- Wykonawca zobowiązany jest (po wykonaniu robót) do przygotowania wszelkich wymaganych dokumentów 
dla zamawiającego celem przedstawienia ich organom nadzoru budowlanego oraz w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą.

- Odbioru robót dokonuje Zamawiający lub upoważniony(-eni) przedstawiciel(-e) Zamawiającego.

- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego lub upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Zamawiającego.

- wpisu do dziennika budowy o zgłoszeniu zakończenia robót. Czynności odbiorowe zakończonych robót zostały szczegółowo opisane w paragrafie 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni 
do kontroli Zamawiającemu lub upoważnionemu(-ym) przedstawicielowi(-m) Zamawiającego.

- Odpady i gruz składowane będą wyłącznie w odpowiednich, zakrytych pojemnikach nie powodujących zanieczyszczenia terenu. Inwestor wskazuje miejsca gromadzenia gruzu na swoim terenie przed przekazaniem placu budowy.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres określony w formularzu ofertowym, 
ale nie krótszy niż 60 miesięcy

- Uwaga: Obiekt szpitala wpisany został do „Rejestru Zabytków Województwa Katowickiego pod numerem 1357/85” decyzją z dnia 10.06.1985 r. i w całości podlega ochronie konserwatorskiej.
Wykonawca pełnobranżowego projektu budowlano-architektonicznego musi uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w szczególności BHP, ppoż. i SANEPID, oraz pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie zabytkowym oraz przy zabytku.

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja przetargowa, dotycząca ww. zadania (pn.: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie- w systemie zaprojektuj i wybuduj”) zamieszczona jest na stronie Internetowej Zamawiającego: www.zsm.com.pl

[link: http://www.zsm.com.pl/przetargi-i-konkursy/181/realizacja-budynku-dla-potrzeb-oddzialu-wewnetrznego-z-pododdzialem-geriatrii-oraz-oddzialu-hematologicznego-wraz-z-wykonaniem-lacznika-do-pawilonu-nr-ii-przy-ulicy-strzelcow-bytomskich-11-w-chorzowie-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj/

##### Załącznik nr 9 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Adres*: …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Tel.*: …………………………………………………………………………………………………………………………………......

REGON*: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP*: …………………………………………………………………………………………………………………………………......

FAKS*: …………………………………………………………………………………………………………………………………...

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zamówienia pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego 
z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu 
nr II przy ulic Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj - w trybie przetargu nieograniczonego

Oświadczam(y)*, że należę(-ymy) do GRUPY KAPITAŁOWEJ* / nie należę(-ymy) do GRUPY KAPITAŁOWEJ

*niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

……………………, dnia …………….

……………………………………………………

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy

Wymóg ten znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 36 a) i b) ustawy. Wyżej wymienione wymaganie nie jest skierowane do Wykonawców, którzy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu przetargowym, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Stosownie do tej regulacji umowa ubezpieczenia OC obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2174) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

?  Zamawiający żąda (zg. z art. 36 b. 1). Pzp) wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy z podaniem przez Wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawcy - wówczas, gdy dany Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Niepotrzebne skreślić

Regulacje prawne zawarte w dyrektywie nr 93/42/EEC, Ustawie o Wyrobach Medycznych wraz przepisami powiązanymi; Instalacja Gazów Medycznych, a właściwie System Rurociągowy do Gazów Medycznych, jako całość jest wyrobem medycznym podlegającym rygorom normy PN-EN 7396-1 (po wykonaniu musi uzyskać stosowny znak CE)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Stosownie do tej regulacji umowa ubezpieczenia OC obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2174) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Zamawiający wychodzi od stanowiska reprezentowanego m.in. przez prof. T. Bilińskiego, który w jednej swoich prac wskazał, iż „(…) szczególnie istotną dla jakości realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - jest relacja zachodząca między projektantem a wykonawcą. Mając na uwadze jakość wykonanego dzieła, z jednej strony wydaje się być uzasadniona pełna niezależność projektanta i wykonawcy, z drugiej jednak, biorąc pod uwagę sprawność realizacji przedsięwzięcia, musi zachodzić między nimi daleko posunięta współpraca zarówno w procesie projektowania, jak i wykonywania obiektu budowlanego. Prof. Biliński wskazał, że (– w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj, ale nie tylko) np. jakiekolwiek nowe uwarunkowania (na etapie prowadzonej inwestycji: konieczne zmiany technologii wykonania, błędy projektowe, itd., itp.) maja bezpośredni wpływ na tempo prowadzonej inwestycji (- harmonogram prac budowlanych). Dlatego tak ważne jest, by szczególnie w inwestycjach prowadzonych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, istniało silne powiązanie między projektantem - architektem a wykonawcą budowlanym - realizatorem. Stąd też Zamawiający wprowadził zapis: „(…) o współudziale projektanta – architekta w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji”.