|  |  |
| --- | --- |
|   | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICHul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 ChorzówNIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410Dział Zamówień Publicznychtel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119e-mail: zp@zsm.com.pl \* http: www.zsm.com.pl |

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą:

**„Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala”**

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Zamówień Publicznych
**nr 547448-N-2017 z dnia 7.07.2017 r.**

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/ 31 /2017

 Chorzów, lipiec 2017 r.

**I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE**z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; tel. (032) 3499-289, faks: (032) 3499-299
wpisany w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 7.25 – 15.00 Internet: [www.zsm.com.pl](http://www.zsm.com.pl) email: zp@zsm.com.pl

1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie
na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument,
który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego.
3. Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną
lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
4. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie do reprezentacji.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
7. Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej u Zamawiającego przez Wykonawcę pod warunkiem złożenia stosownego wniosku. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie odbycia wizji lokalnej jest Inspektor Działu Technicznego, Pan Andrzej Nike (kontakt telefoniczny: +32 3499112 lub +32 3499111) lub osoba przez Niego upoważniona. Wizja lokalna odbędzie się w jednym terminie dla wszystkich wykonawców, którzy złożą ww. wnioski.

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami:
* ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity),
* ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r. poz. 1020).
1. Przepisy powiązane: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016r. Poz. 1126).
2. **W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy**.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie (budowę) z oddaniem do użytku budynku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki szpitalnej wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączony do niej projekt budowlano- wykonawczy nowego budynku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki szpitalnej wraz z wejściem głównym”, (który stanowi **Załącznik
nr 7 do SIWZ**).
5. Zakres zamówienia.
	1. Przedmiot inwestycji.
	Pawilon nr 1 zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem 3974/164 w południowej części terenu Szpitala od strony ulicy Pułaskiego. Stanowi on wraz z pawilonem nr 2 podstawowy trzon medycznej bazy lokalowej Szpitala. W poprzednich etapach inwestycji zmodernizowano pawilon nr 2 oraz piętra łóżkowe pawilonu nr 1, zrealizowano również rozbudowę skrzydła zachodniego o kubaturę zawierającą zespół operacyjny (4 sale)
	i centralną sterylizatornię szpitalną, a także wyremontowano połacie dachowe obiektu. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja wschodniego skrzydła pawilonu nr 1 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, zgodnie z zakresem opracowania pokazanym na planszach mapowych.
	2. Istniejący stan zagospodarowania działki.
	Teren objęty zakresem opracowania niniejszego projektu stanowi fragment działki nr 3974/164, znajdującej się
	w południowej części Szpitala. Pawilony nr 1 i nr 2, połączone są łącznikiem – tunelem zrealizowanym we wcześniejszych etapach modernizacji szpitala. Na opisywanym terenie istnieje podziemne uzbrojenie wewnętrznych sieci szpitalnych wszystkich mediów oraz drogi i chodniki. Działka porośnięta jest dorodnym starodrzewem o charakterze parkowym, stanowiącym istotny walor całego założenia zespołu szpitalnego. **Według zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Chorzowa, działka oznaczona jest symbolem UP/G – w całości przeznaczona jest na obiekty usług zdrowotnych, jako Zespół Szpitali Miejskich (Uchwała nr XXII/430/2004 z 01.07.2004 r.).**
	3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
* W ramach opisywanego etapu modernizacji Szpitala przewidziano rozbudowę wschodniego skrzydła pawilonu nr 1 o dwukondygnacyjną kubaturę (z wentylatorownią w nadbudówce), nawiązującą do już zrealizowanej rozbudowy zachodniego skrzydła.
* Z uwagi na konfigurację terenu kondygnacja przyziemia projektowanej kubatury została zagłębiona około 2 metry w grunt, tak aby kondygnacja wejściowa – parteru nawiązywała do poziomu parteru istniejącego budynku.
* Obsługę komunikacyjną pawilonu zarówno części istniejącej jak i projektowanej zapewnia projektowany dojazd od ulicy Pułaskiego - główny wjazd na teren szpitala oraz wjazd istniejący od ulicy Strzelców Bytomskich - wjazd gospodarczy i rezerwowy. Pawilon nr 1 ma zapewniony bezpośredni podjazd dla karetek do istniejącej izby przyjęć.
* Projektowana rozbudowa pawilonu nr 1 ma zapewniony podjazd do wejścia głównego od strony północnej poprzez sięgacz wewnętrznej komunikacji szpitala zakończony placem manewrowym o wymiarach 20 x 20m, spełniającym wymogi drogi pożarowej.
* Dodatkowo przewidziano podjazd towarowo gospodarczy do projektowanej rozbudowy nad istniejącym łącznikiem – tunelem - od strony wschodniej. Podjazd ten zakończony został sięgaczem manewrowym, umożliwiającym obsługę istniejącego zbiornika tlenu oraz spełniającym wymogi ppoż. jako droga pożarowa dla sąsiedniego pawilonu nr 2. Podjazd ma zapewniony wjazd od ul. Pułaskiego bramą wjazdową niezależną od głównej bramy wjazdowej do szpitala.
* W ramach nowego zagospodarowania otoczenia projektowanej rozbudowy nie przewiduje się nowych miejsc parkingowych. Szpital posiada zorganizowaną bazę parkingową, która została zrealizowana w ramach poprzednich etapów modernizacji. Projektowana rozbudowa nie generuje nowych miejsc pracy, ani dodatkowych łóżek dla pacjentów lecz reorganizację i przeniesienie do nowych pomieszczeń i lepszych warunków pracy i leczenia.
	1. Instalacje zewnętrzne
* **Woda**.Projektowana kubatura zostanie zasilona w wodę z istniejącej szpitalnej sieci wodociągowej o średnicach Ø 125, przyłączem Ø 90 PE-HD.
* **Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne**.Projektowany obiekt ma zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne z nowoprojektowanego przyłącza wody. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej kubatury dostępne są dwa istniejące hydranty naziemne. Przewiduje się jednoczesne działanie obu hydrantów (20 l/s, ciśnienie nominalne 0,2MPa).
* **Kanalizacja sanitarna**.Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do projektowanej sieci kanalizacji ogólnospławnej za pośrednictwem dwóch projektowanych przewodów poziomych.
* **Kanalizacja deszczowa**.Woda deszczowa zostanie odprowadzona do projektowanej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Z uwagi na niewydolność istniejącej sieci przy wzmożonych opadach, obiekt został dodatkowo wyposażony w system awaryjnego zrzutu wód deszczowych.
* **Zasilanie w energię elektryczną**. Zasilanie modernizowanych pawilonów zostanie zrealizowane za pomocą linii kablowych en.n. 0,6/1kV z wewnątrzszpitalnej istniejącej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. Ponadto obiekty zostaną przyłączone do wewnątrzszpitalnej sieci zasilania rezerwowego z własnego agregatu prądotwórczego.
* **Zieleń**. W projekcie zagospodarowania działki przewidziano wycięcie 5 drzew (4 lipy + drzewko iglaste) kolidujących z projektowanym podjazdem i sięgaczem nawrotowym drogi ppoż. po wschodniej stronie obiektu. Drzewa przewidziane do wycięcia zostały oznaczone na rysunku nr 2. Wokół obiektu od strony północnej i wschodniej zaprojektowano trawniki oraz zieleń niską.
	1. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania fragmentu działki Szpitala objętej zakresem projektu.

Powierzchnia objęta zakresem projektu: 3465,00m2,100,00% (bez powierzchni zabudowy Pawilonu nr 1)

Bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanej: 734,00m2 19,86%

Powierzchnie zabudowy łącznika: 126,80m2, 3,43%

Powierzchnia dróg i chodników: 1351,20m2, 39,00%

Powierzchnia zieleni: 1253,00m2, 36,15%
**Razem: 3465,00m2**, **100,00%**

* 1. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
	Pawilon nr 1 należy do zespołu budynków Szpitala wybudowanego przez niemiecką Spółkę Bracką *Knappschaftsverein* na przełomie XIX i XX wieku. Zespół Szpitala został wpisany do rejestru zabytków woj. katowickiego pod numerem 1357/85 (decyzja z dnia 10.06.1985 r.). Autorem obiektu jest berliński architekt Arnold Hartmann. Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
	w Katowicach dnia 27.05.2004 znak: WUOZ-MŁ/4164/2262/04. Aktualna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków zostanie dołączona do Decyzji o pozwoleniu na budowę.
	2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. Zakłady górnicze, których działalność mogła mieć wpływ na teren objęty opracowaniem to KWK BARBARA-CHORZÓW. Według posiadanej dokumentacji nie występują wyrobiska mające połączenie z powierzchnią. Uzgodnienie Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16.12.2016r. znak AD. 5123.901.2016 L.dz. 41827/12/2016/JK.
	3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny
	i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
	W programie projektowanego obiektu nie występują zagrożenia zakaźne (łóżka zakaźne). Specyficzne odpady szpitalne będą usuwane w hermetycznych pojemnikach do zakontraktowanej spalarni odpadów - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie odpadów medycznych..
	4. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
	Z uwagi na zagłębienie fundamentów projektowanej kubatury poniżej poziomu fundowania obiektu istniejącego, konieczne jest podbicie fundamentów pawilonu nr 1 na styku starej kubatury z nowo projektowaną.
	5. Informacja na temat obszaru oddziaływania obiektu.
	Z uwagi na wielkość, funkcję i cechy projektowanego obiektu obszar jego oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której został zlokalizowany, i nie ogranicza przyszłego zagospodarowania działek sąsiednich. Podst. prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
1. Szczegółowy zakres prac wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB) znajduje się w Załączniku nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wszystkie elementy winny spełniać parametry techniczne uwzględnione w dokumentacji projektowej i powinny być zgodne z doborem lub stanowić ich równoważny odpowiednik.
	1. Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) niż przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego i producenta), jednak o parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego.
	2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być fabrycznie nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz spełniać polskie oraz europejskie wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące normy. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia należy traktować, jako elementy wzorcowe, których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak też parametry szczególne wynikające z założeń i wymagań Zamawiającego, nie mogą podlegać zmianie.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dla określonych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że parametry techniczne, cechy funkcjonalno-użytkowe, walory wizualne, itd. zaproponowanego materiału/urządzenia jako równoważnego, będą lepsze lub co najmniej równe wszystkim parametrom technicznym, cechom funkcjonalno-użytkowym, walorom wizualnym itd. określonym w dokumentacji projektowej.

Wskazane materiały, w zakresie prac podlegających nadzorowi Konserwatora Zabytów, są z nim uzgodniony i pod tym warunkiem uzyskano Pozwolenia na Budowę. Zmiana wskazanych materiałów możliwa będzie pod wcześniejszym ponownym uzgodnieniu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych lub montażowych SP ZOZ ZSM w Chorzowie prowadzić będzie działalność leczniczą. Z uwagi na mogący wystąpić znaczny wzrost poziomu hałasu Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów i personelu (robót powodujących wibracje i hałas) w porze nocnej pomiędzy godzinami od 19.00 do 7.00.
2. Wjazd na teren szpitala ciężkiego sprzętu budowlanego powinien odbywać się od ulicy Pułaskiego.
Parking przed wejściem do części administracyjnej (wzdłuż drogi prowadzącej na teren budowy) będzie użytkowany przez Zamawiającego, w związku z powyższym Wykonawca winien zorganizować roboty w sposób umożliwiający swobodny wjazd, wyjazd i postój pojazdów.
Wykonawca we własnym zakresie oznakuje i zabezpieczy bezkolizyjny dojazd pojazdów i sprzętu budowlanego do placu budowy.
3. Umowa realizowana będzie zgodnie z zapisami projektu załączonego do SIWZ.
4. Nomenklatura [Wspólny Słownik Zamówień: **CPV**] zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008

z dnia 28 listopada 2007 r. obowiązującym od września 2008r.

**Nomenklatura CPV (główne)**:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

**Nomenklatura CPV (dodatkowe/ uzupełniające)**:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.26.23.00-0 Roboty betonowe i żelbetowe

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.40.00-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

45.31.42.00-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45.31.43.00-4 Układanie kabli

45.31.43.10-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.33.12.10-1 Wentylacja i klimatyzacja

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45.42.11.46-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45.43.00.00-0 Układanie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Roboty budowlane. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez właściwe instytucje pełnobranżowym projektem budowlano-wykonawczym oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie:
* materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe,
w I gatunku, odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
* Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie - wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
* W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać demontażu zbędnych instalacji technicznych np. nieczynnych sieci wodno-kanalizacyjnych, zbędnych kabli energetycznych itp. (jeżeli zaistnieje taka konieczność).

 **UWAGA**: na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania
z przedstawicielem Zamawiającego wyposażenia obiektu w elementy końcowe instalacji sanitarnych - np. umywalki, itp., instalacji elektrycznych np. gniazdka, wyłączniki, oprawy oświetleniowe oraz proponowanych materiałów wykończeniowych (okna, drzwi, farby, płytki ścienne i podłogowe, wykładziny obiektowe) oraz uzyskania zgody na ich zastosowanie. Elementy wyposażenia muszą odpowiadać materiałom uzgodnionym
w projekcie i zgodnym z odpowiednimi kartami katalogowymi.

1. Po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi plac budowy do stanu pierwotnego, dokona demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkuje terenu wraz z nasadzeniem trawników.
2. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia - w imieniu Zamawiającego - rozpoczęcie robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. Wykonawca uzyska odpowiednie upoważnienie Zamawiającego do dokonania ww. zgłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest (po wykonaniu robót) do przygotowania wszelkich wymaganych dokumentów
dla zamawiającego celem przedstawienia ich organom nadzoru budowlanego oraz w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą.
4. Odbioru robót (w imieniu) Zamawiającego dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.
5. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego lub upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Zamawiającego.
6. Wykonawca zabezpieczy i ubezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały, maszyny budowlane
i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli Zamawiającemu lub upoważnionemu(-ym) przedstawicielowi(-m) Zamawiającego.
7. Odpady i gruz składowane będą wyłącznie w odpowiednich, zakrytych pojemnikach na odpady budowlane nie powodujących zanieczyszczenia terenu. Inwestor wskazuje miejsca gromadzenia gruzu na swoim terenie przed

(w trakcie przekazania) przekazaniem placu budowy.

1. **Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres określony w formularzu ofertowym: minimalny: 36 miesięcy, ale nie dłuższy niż 60 miesięcy**. UWAGA: pozycja punktowana.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.
**Nr działki 3964/164, obręb 004**.
3. **Uwaga: Obiekt szpitala wpisany został do „Rejestru Zabytków Województwa Katowickiego pod numerem 1357/85” decyzją z dnia 10.06.1985 r. i w całości podlega ochronie konserwatorskiej**.
Nadzorem konserwatorskim objęty jest również drzewostan, jako zabytkowy park szpitalny.
4. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.**
5. **Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej.**
6. **Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte umową ramową**.
7. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w **załączniku nr 3 do SIWZ** – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.
8. Wykonawca podaje nazwy (firmy) podwykonawców (zgodnie z 36 b. 1), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 (Załącznik nr 1 do SIWZ ppkt 9).
9. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien wypełnić pozycje **załącznika nr 1 do SIWZ** (ppkt 9) – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom” stanowiące informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych
zamówień w okresie ostatnich pięciu lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

### III. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający oczekuje wykonania robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym **w terminie nie dłuższym
niż 420 dni** (od podpisania umowy poprzetargowej; uwaga dni (420) liczone są łącznie: dni robocze, wolne ustawowo, niedziele i święta).

### IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

### nie podlegają wykluczeniu;

### spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Warunki udziału w postępowaniu oraz środki dowodowe zostały określone jako minimalny poziom zdolności wykonawców do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej:

### Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego treść zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.Uwaga: Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie przedłożył w ofercie przetargowej odrębne oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia, dla każdego z biorących udział Wykonawców.

### aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców) lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) zawierających dane w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. W stosunku do osób fizycznych Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w niniejszym zakresie. W przypadku Wykonawców działających w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy przedłożyć w to miejsce wydruk z CEIDG zawierający datę i godzinę wygenerowania dokumentu. Natomiast, w przypadku Wykonawców działających w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców wystarczy przedłożyć w to miejsce wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego zawierający identyfikator i datę sporządzenia wydruku (<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>; <https://ems.ms.gov.pl>; <https://ems.ms.gov.pl/krs/weryfikujwydruk>). Zamawiający dopuszcza złożenie podpisanego przez Wykonawcę wydruku z odpowiedniego rejestru lub przekazanie informacji elektronicznej pobranej z odpowiedniego rejestru i zapisanej w formie pliku PDF na płycie CD/DVD, dopuszcza również złożenie kopii odpisu z właściwego rejestru potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.Uwaga: Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie przedłożył w ofercie przetargowej dokument, o którym mowa powyżej dla każdego z biorących udział Wykonawców.

### Uwaga: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej następujących dokumentów:
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składa­nia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz któ­rych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wyjaśnienie. Dowodami, o których mowa powyżej, są:

* + 1. poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy lub -
		2. oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie (**Załącznik nr 4 do SIWZ**), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.
**Warunek.** Warunkiem stawianym przez Zamawiającego jest wykonanie w sposób należyty co najmniej **dwóch** zamówień na roboty budowlane polegających na budowie budynków użyteczności publicznej[[1]](#footnote-1) (co najmniej dwóch)
w strefie ochrony konserwatorskiej, które podlegały ochronie konserwatorskiej (- dla których istniał wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) na kwotę brutto nie niższą niż, dla jednej budowy, 10.000.000zł brutto ( - czyli dwóch zamówień, z których każde jest na kwotę minimum 10.000.000 zł brutto). **UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości**.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do SIWZ,
że zrealizował z należytą starannością co najmniej **dwie** **budowy** budynku użyteczności publicznej w strefie ochrony konserwatorskiej (- dla których istniał wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), **których** wartość
**(– każdej z nich)** wynosiła nie mniej niż 10.000.000 zł brutto dla potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za­mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

1. Wykaz osób (Załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na te­mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie­nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy i kwalifikacje.

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

 **b 1) Kierownik budowy (1 osoba):**

* posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
* co najmniej 10-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi,
* doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie /przebudowie/ rozbudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej w strefie ochrony konserwatorskiej (- dla którego istnieje wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) o wartości robót min. 10.000.000,00 zł. brutto.
**UWAGA: pozycja punktowana (Rozdział XIII ust. 1 c):**
* Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji **jednej inwestycji** polegającej na budowie /przebudowie/ rozbudowie inwestycji kubaturowej użyteczności publicznej w strefie ochrony konserwatorskiej (- dla którego istniał wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) o wartości robót min**.** 10.000.000,00 zł. brutto — 0 pkt.
* Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji **dwóch inwestycji** polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie inwestycji kubaturowej użyteczności publicznej w strefie ochrony konserwatorskiej (- dla których istniał wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) o wartości robót min. 10.000.000,00 zł. brutto — 4 pkt.
* Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji **trzech inwestycji** polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie inwestycji kubaturowej użyteczności publicznej w strefie ochrony konserwatorskiej (- dla których istniał wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) o wartości robót min. 10.000.000,00 zł. brutto — 8 pkt.

**UWAGA: Zamawiający wymaga, by wskazany przez Wykonawcę kierownik budowy posiadał niezbędne uprawnienia wynikające z powadzenia budowy przy obiekcie zabytkowym lub doświadczenie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.**

**b 2) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej - 1 osoba:**

* posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z [późn. zm](http://późn.zm).). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
* co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
**UWAGA: Zamawiający wymaga, by wskazany przez Wykonawcę Kierownik robót w specjalności instalacyjnej posiadał doświadczenie związane z instalacją gazów medycznych przy jednej inwestycji: tlen, próżnia, sprężone powietrze (– traktowane łącznie, tzn. występujące w ramach jednej inwestycji)**

**b 3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych - 1 osoba:**

* posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z [późn. zm](http://późn.zm).). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
* posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

**b 4) Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej - 1 osoba:**

* posiadającauprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) —stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z [późn. zm](http://późn.zm).). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
* posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej.

**b 5) Kierownik robót w specjalności drogowej - 1 osoba:**

* posiadającauprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) —stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z [późn. zm](http://późn.zm).). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
* posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika robót w specjalności drogowej.

**Zamawiający wymaga**, by do wskazanego powyżej **„Wykazu osób,** które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (**– załącznik nr 6 do SIWZ) Wykonawca złożył oświadczenie**,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia

(ww. adnotację zawarto w treści Załącznika nr 6 do SIWZ).
**Jednocześnie Zamawiający wymaga**, by do **Wykazu osób,** które posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę składającego ofertę, Wykonawca załączył **oświadczenia złożone przez te Osoby** o udostępnieniu wiedzy, doświadczenia oraz potencjału w zakresie wskazanym w wykazie. **Załącznik nr 6a do SIWZ – Oświadczenie Osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.**

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej następujących dokumentów:
2. **informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej** potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga poświadczenia, iż Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości **nie niższej niż 1,5 mln złotych.**Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
**Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest załączyć**do oferty informację, o której mowa powyżej wystawioną dla tego podmiotu.
**Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów** dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia równoważnego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.
3. **polisy**, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie **niższą
niż 10 mln zł**.
4. **Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:**
5. **Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców
przy realizacji zamówienia publicznego**. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien poinformować o tym Zamawiającego poprzez zaznaczenie Podwykonawstwa w **pkt. 9** „Oświadczeniu wykonawcy”, **Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ**.
6. **Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,** **niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków**.

Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z potencjału udostępnianego przez inne podmioty powinien poinformować o tym Zamawiającego poprzez zaznaczenie **pkt. 10** w „Oświadczeniu Wykonawcy”, Formularz ofertowy (**Załącznik nr 1 do SIWZ** oraz **Załącznik nr 3 do SIWZ)**.

 **Uwaga**: Wykonawca może **w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**, w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**.

Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w **Załączniku nr 1 do SIWZ** – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” (Podmiot udostępniający zasoby lub Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść).

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do art. 22a ust. 3 ustawy PZP zobowiązany jest ocenić, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązany jest badać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust.5, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w ofercie oświadczenie o którym mowa części V pkt. I.1), ppkt. a) (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokument, o którym mowa w części V pkt. I.1), ppkt. b) SIWZ (KRS / CEiDG) złożony przez Podwykonawcę lub podmiot, którego udział lub zasoby stanowią potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**Uwaga:** Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty dokumenty Podwykonawcy lub podmiotu, który udostępnił zasoby w zakresie, którego dotyczy udostępnienie, a wymienione w części V pkt. I. 2), 3) lub 4)

1. W celu **potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium** Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej.

Powyższe dokumenty i oświadczenia należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

**V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ**

 **PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW**

* 1. **Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (****zp@zsm.com.pl****)**

**i faksu (nr. faksów.: +32 3499299, +32 2413952, +32 3499119).** Zamawiający wymaga, by każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczna i faksem.
**Potwierdzenie otrzymania czytelnego i kompletnego faksu jest wymagane w przypadku odwołania.**
Ponieważ ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego.

* 1. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. **Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem „Zapytanie
	do przetargu nieograniczonego dot. rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala**”.
	Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada**.**
	2. **Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie, jeżeli wpłyną do zamawiającego na co najmniej 2 pełne dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin składania oferty –** pod warunkiem,
	że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert**.**Odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej
	w miejscu udostępnienia specyfikacji oraz przekaże Wykonawcom biorących udział w postępowaniu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty internetowej i/lub faksem.
	Zamawiający informujemy, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
	**Jednocześnie Zamawiający informuje, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień,
	co do treści SIWZ.**
	3. Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt. 3 może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.
	4. **W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.**
	5. **O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.**

**Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać**:

* pocztą na adres Zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 - **Dział Zamówień Publicznych**
* faksem na numer +32 3499299 lub +32 2413952, a po godz. 1500 +32 3499199
* pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

**VI. WADIUM**

Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium
w wysokości: **240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).**

 **Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:**

* pieniądzu,
* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
* gwarancjach bankowych,
* gwarancjach ubezpieczeniowych,
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

**ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517**

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

**Termin wniesienia wadium upływa dnia 01.08.2017r. o godzinie 10.00**

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

W celu **potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium** Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium podano powyżej.

**VII. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert - zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**VIII. ODRZUCENIE OFERTY**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.
4. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.
5. Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
6. Wykonawca powinien przedłożyć:
* wypełniony i podpisany formularz ofertowy (**Załącznik** **nr 1** **do SIWZ)**,
* **przygotowana przez Wykonawcę Tabela Cen Ryczałtowych przygotowana w oparciu o opublikowane przedmiary robót;**
* wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmującego okres pięciu lat (**Załącznik nr 4**)
* wykaz osóbskierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego (**Załącznik nr 6**) z oświadczeniem o ich przygotowaniu zawodowym,
* oświadczenia Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia (**Załącznik nr 6a**)
* kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wadium zgodnie z wytycznymi zawartymi w części VI SIWZ;
* pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, jeżeli takie występują.
* oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej (składa się do 3 dni po publikacji zbiorczego zestawienia ofert) - zgodnie z wytycznymi w części IV ust. I ppkt 1.1 SIWZ;
* dokumenty potwierdzające posiadaną sytuację ekonomiczną i finansową zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wytycznymi w części IV ust. I ppkt 3 SIWZ;
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców oraz innych podmiotów udostępniających potencjał przy realizacji zamówienia publicznego.
Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców lub innych podmiotów udostępniających potencjał w myśl art. 22a ustawy PZP i dotyczą go regulacje prawne ujęte w w/w

art. 22a ustawy PZP powinien złożyć wraz z ofertą przetargową: **Załącznik nr 1 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom”** i/lub **Załącznik nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”**.

1. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie
przez osobę upoważnioną.
2. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

13. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić
na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie
ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

**X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: „**Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala**”oraz nazwą
i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego: 41-500 Chorzów;

ul. Strzelców Bytomskich 11 – sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

1. Termin składania ofert upływa dnia: **01.08.2017 r. o godz. 1000**
2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca bez otwierania niezwłocznie.

**XI. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT**

Termin otwarcia ofert: **01.08.2017 r. o godz. 1030** siedziba Zamawiającego: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pokój 204.

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Osoby po stronie Zamawiającego, które zobowiązane są do złożenia oświadczenia w odniesieniu do art. 17 ust. 2a ustawy: osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego - Dyrektor mgr Anna Knysok lub Pełnomocnik dr n. med. Henryk Konik, Główny Księgowy mgr Olgierd Pinkawa, Członkowie komisji przetargowej - mgr Arkadiusz Jakubczyk, mgr Tadusz Szaton, Andrzej Nike, Michał Kościukiewicz, mgr Zdzisław Rejek, Barbara Gierałtowska, Agnieszka Korabowicz-Dziura.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający sporządza protokół.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
7. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy.
8. Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. **Zamawiający dokona badania i oceny ważności ofert bez zastosowania art. 24aa. ust. 1 ustawy - „Prawa zamówień publicznych”.**
10. Z ważnych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.
12. Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, powodach odrzucenia oferty, o wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13. O udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej szpitala.
14. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

**XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

1. Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.
2. Zamawiający informuje, że poprzez cenę oferty (stanowiącą całościowe wynagrodzenie Wykonawcy) **należy rozumieć cenę zg. z def. zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług** (Dz. U. z dnia 9 maja 2014 r. poz. poz. 915), co do której odniesienie ujęto w art. 2 ust 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.
3. Kwoty wykazywane w ofercie orazw Tabeli Cen Ryczałtowych **przygotowane w oparciu o opublikowane przedmiary** zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
4. Wykonawca podaje cenę za całość wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tabelą zamieszczoną w formularzu ofertowym. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości wynikającej ze stosownych przepisów.
5. **Cena ofertowa nie ulega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.**
6. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynikającą z oszacowanych kosztów robót budowlanych **dokonanych w oparciu o opublikowane przedmiary (Załącznik nr 8 do SIWZ) – podanych w** Tabeli Cen Ryczałtowych **(Załącznik nr 9 do SIWZ)**.
7. Cena ofertowa brutto zawiera wszystkie obciążenia publiczno-prawne, a w szczególności zawiera kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę stawkami (art. 3. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 o informowaniu o cenach towarów i usług).
8. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia, zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy.
**Uznaje się, że wszelkie koszty związane z uzupełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie, i że są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy**.

**XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY**

**1. Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia:**

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej przedstawionymi kryteriami.

Ustala się następujące kryteria oceny ofert:

1. Kryterium - **cena „C"**

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, wynikająca z formularza oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga % | Liczba punktów (maksimum) |  Sposób oceny wg wzoru |
| Cena „C" | 68% | 68 | $$C (Cena)= \frac{Najniższa cena oferowana brutto }{Cena oferty badanej brutto } x 68\% x 100$$ |

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium: cena (C) to 68 pkt.

1. Kryterium - **okres gwarancji „G"**

Zamawiający w kryterium - okres gwarancji (G) określa minimalny termin gwarancji na 36 miesięcy (3 lata) i nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat). Jeżeli Wykonawca zaoferuje 3 letni okres gwarancji - wówczas Komisja przyzna 0 pkt. Jeżeli Wykonawca poda dłuższy niż 5 letni termin gwarancji jakości, wówczas (także) uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 24 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji (np. poprzez zostawienie pustego miejsca) lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga % | Liczba punktów (maksimum) | Liczba punktów, jakie otrzyma oferta Wykonawcy za kryterium „okres gwarancji” (G) |
| Gwarancja „G" | 24 % | 24 | 36 m-cy — 0 pkt |
| 37 m-cy —1 pkt |
| 38 m-cy — 2 pkt |
| 39 m-cy — 3 pkt |
| 40 m-cy — 4 pkt |
| 41 m-cy — 5 pkt |
| 42 m-ce — 6 pkt |
| 43 m-ce — 7 pkt |
| 44 m-cy — 8 pkt |
| 45 m-cy — 9 pkt |
| 46 m-cy —10 pkt |
| 47 m-cy —11 pkt |
| 48 m-cy —12 pkt |
| 49 m-cy —13 pkt |
| 50 m-cy — 14 pkt |
| 51 m-cy —15 pkt |
| 52 m-ce —16 pkt |
| 53 m-ce —17 pkt |
| 54 m-ce —18 pkt |
| 55 m-cy —19 pkt |
| 56 m-cy — 20 pkt |
| 57 m-cy — 21 pkt |
| 58 m-cy — 22 pkt |
| 59 m-cy — 23 pkt |
| 60 m-cy — 24 pkt |

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium: okres gwarancji (G) to 24 pkt.

1. Kryterium - **doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia „D"**

Wartość punktowa w kryterium - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia „D" zostanie ustalona

w oparciu o wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym doświadczenie personelu, wg następującej zasady:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga % | Liczba punktów (maksimum) | Liczba punktów, jakie otrzyma ofertaWykonawcy za kryterium „doświadczenie osób” (D) |
| Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia „D" | 8% | 8 | 1. Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji **jednej inwestycji** polegającej na budowie /przebudowie/ rozbudowie inwestycji kubaturowej użyteczności publicznej w strefie ochrony (- dla którego istnieje wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) o wartości robót min**.** 10.000.000,00 zł. brutto **— 0 pkt**.
2. Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji **dwóch inwestycji** polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie inwestycji kubaturowej użyteczności publicznej w strefie ochrony konserwatorskiej (- dla którego istnieje wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) o wartości robót min. 10.000.000,00 zł. brutto **— 4 pkt.**
3. Doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji **trzech inwestycji** polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie inwestycji kubaturowej użyteczności publicznej w strefie ochrony (- dla którego istnieje wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) o wartości robót min. 10.000.000,00 zł. brutto **— 8 pkt.**
 |

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia „D" to 8 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - **100 pkt.**

**Łączna liczba punktów** przyznana ofercie obliczana będzie wg wzoru: **LP = C + G + D**

**XIV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE**

1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2. Zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
4. Pełnomocnictwo składa się w oryginale.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA** **PUBLICZNEGO**

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

**XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający żąda od Wykonawcy wyłonionego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, **złożenia** **przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania** zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzetargowej.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

**Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach** (przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych)**:**

* pieniądzu;
* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
* gwarancjach bankowych;
* gwarancjach ubezpieczeniowych;
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.);
* w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
* przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
* przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

**ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

**Zabezpieczenie** **należytego wykonania umowy** **w formie niepieniężnej** należy złożyć (przed podpisaniem umowy poprzetargowej) w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

**Uwaga**: niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy we wskazanym terminie oznacza, że wniesione przez Wykonawcę wadium przepada. Ponadto, zgodnie z art. 94 ust. 3, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

**Zabezpieczenie** **należytego wykonania umowy** (**§ 11 projektu umowy**) wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (oddania do użytku przedmiotu zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś zabezpieczenie roszczeń z tytułu **gwarancji i rękojmi za wady** jest zwracane nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady (**w termin przewidzianym w art. 568 Kodeksu Cywilnego) lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy, niż przewidziany w art. 568. KC okres rękojmi**.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu **gwarancji i rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**W przypadku** gdy Wykonawca wniesie **zabezpieczenie** **należytego wykonania umowy** w innej formie niż pieniądz okres jego ważności musi być dłuższy o co najmniej 30 dni niż przewidziany okres wykonania zamówienia.

**XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ**

 **UMOWY / ZMIANY UMOWY**

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzoru umowy zawierającego istotne dla stron postanowienia.
Projekt umowy stanowi **Załącznik nr 5 do SIWZ**. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający prowadził będzie z Wykonawcą wybranym w toku niniejszego postępowania przetargowego w PLN (złotych polskich).

**Zgodnie z zapisami § 14 projektu umowy Zamawiający** przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.

* + - 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpią:
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, tj.:
	1. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni.
	W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas wstrzymania robót do momentu ustania przyczyn ich wstrzymania,
	2. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań,
	3. wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,

a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
2. zmiany będące następstwem działania organów administracji lub zmiany przepisów prawa,
3. okoliczności zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,

w szczególności napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących

z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

1. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych

do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót,

1. opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie robót przyłączeniowych,
2. opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów,
3. wstrzymanie robót przez uprawnione organy/Zamawiającego, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy.
	* + 1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ustępie 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, nie dłużej jednak niż

o okres trwania tych okoliczności.

* + - 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) Zamawiający może wstrzymać roboty na okres do 1 miesiąca, a Wykonawca nie może żądać zapłaty zwrotu ponoszonych w tym okresie kosztów. Jeżeli okres wstrzymania robót okaże się dłuższy niż 1 miesiąc Zamawiający dopuszcza możliwość zwrotu udokumentowanych kosztów stałych poniesionych przez Wykonawcę.
			2. Zwrot kosztów nastąpi na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Stronami.
			3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić, w sytuacji, gdy wystąpi:
1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji;
3. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót;
4. konieczność zrealizowania robót opisanych w §1 pkt 1 lit. a na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub materiałowych

ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

* + - 1. Zmiany, o których mowa powyżej mogą wystąpić na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Stronami.
			2. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy:
1. nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów;
2. nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, maksymalnie do 15% wartości umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone.
	* + 1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
			2. Wniosek Wykonawca przedkłada INI, który w ciągu 14 dni przeanalizuje otrzymane dokumenty i przedstawi Zamawiającemu ocenę w formie ogólnej rekomendacji oraz przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek i jest podstawą do korekty ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT.
			3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,

pod rygorem nieważności.

**XVIII. PODWYKONAWSTWO**

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a, ust. 2 ustawy Pzp dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zgodnie z art. 36a, ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wskazania powierzenia części zamówienia Podwykonawcy i nazw (firm) Podwykonawców należy uwzględnić w Formularzu Oferty — załącznik nr 1 do SIWZ (ppkt. 7), składając stosowne oświadczenie.
W przypadku braku określenia Podwykonawców Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawcę.
4. Zamawiający żąda, niezależnie od postanowień zawartych ust. 3, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, w tym czynnych adresów email, zaangażowanych

w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych

lub usług.

1. W zakresie dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do Podwykonawcy zastosowanie mają zapisy Rozdziału II ust. 30, 31, 32 oraz Rozdziału IV ust. 1 SIWZ.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa

w art. 25a, ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

za należyte wykonanie tego zamówienia.

1. Szczegółowe regulacje w zakresie podwykonawstwa reguluje wzór umowy — Załącznik nr 5 do SIWZ.

**XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.,) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania

oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 5 dni

od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**XX. Załączniki**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby
4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy
6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

 i Załącznik nr 6a – Oświadczenie Osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia

1. Załącznik nr 7 – Projekt budowlano- wykonawczy nowego budynku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii
 i Intensywnej Terapii oraz Apteki szpitalnej wraz z wejścia głównym w branżach: budowlanej, drogowej, elektrycznej, gazów medycznych i sanitarnej
2. Załącznik nr 8 – Przedmiary robót w branżach: budowlanej, drogowej, elektrycznej, gazów medycznych
 i sanitarnej
3. Załącznik nr 9 – Tabela Cen Ryczałtowych
4. Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia dotyczący windy i agregatu prądotwórczego

 **ZATWIERDZAM**

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................

Nr tel./fax: ....................................................Nr fax.............................................................................................

REGON:…..................................................NIP :.................................................................................................

e -mail: ..................................@....................................INTERNET http:/ /......................................................

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: **„Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nową kubaturę**

**wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym**

**do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11”**.

**Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wartość brutto (zł)** (1) | **Stawka (%) i kwota VAT (zł)** |
| **Cena ryczałtowa** za wykonanie robót budowlanych w oparciu o opublikowany dokumenty: Projekt budowlano-wykonawczy, wymagania BHP, PPOŻ, STWiOR, Specyfikację techniczną - na podstawie opublikowanych przedmiarów robót i wyliczeń przedstawionych w Tabeli Cen Ryczałtowych (TCR: I. suma pozycji od 1 do 9) - **§1 ust.1 lit. a umowy** | …………………….. | ……(%VAT) ……………………(zł) |
| **Cena ryczałtowa za wymianę windy w Pawilonie I** szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich **11** pozycja przedstawiona w Tabeli Cen Ryczałtowych (TCR: II) - **§1 ust.1 lit. b umowy** |  |  |
| **Cena ryczałtowa za dostawę i montaż wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego** na potrzeby ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich **-** pozycja przedstawiona w Tabeli Cen Ryczałtowych (TCR: III) - **§1 ust.1 lit. c umowy** |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

### Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT wynosi :

### słownie: …………………………………………………………………………………………………………./100),

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem materiałów, ubezpieczeniem i innymi opłatami publiczno-prawnymi.

**Okres gwarancji dla wykonanych prac wynosi:** .................. **m-cy** (uwaga: **nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od chwili odbioru prac/ udzieloną gwarancję podać w miesiącach**) – pozycja punktowana.

**Zobowiązujemy się do wykonania robót budowlanych wraz z odbiorami końcowymi w terminie: ……… dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy poprzetargowej.**

(Uwaga: Zgodnie z postanowieniami SIWZ termin nie może być dłuższy niż 420 dni obejmujący wszystkie dni: robocze i ustawowo wolne, niedziele i święta - liczone łącznie od momentu zawarcia umowy poprzetargowej).

**Termin płatności faktur do 30 dni.**

**Osoba odpowiedzialna za koordynację prac ze strony Wykonawcy – Kierownik Kontraktu**

Imię i nazwisko osoby: …………………………………………… tel/ fax. ……………………………………..

Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………….

Osoba / dział do kontaktów w sprawie zamówienia w siedzibie Wykonawcy: ......................................................................

Tel./fax..................................................................................... Adres poczty elektronicznej e-mail: ……….…………………

**Transport gruzu realizowany jest przez Wykonawcę transportem własnym\*/ na zlecenie Wykonawcy

przez**...............................................................................................................................................................**\***

(**\* - niepotrzebne skreślić/** uwaga: podać nazwę podmiotu dopowiedzianego za transport gruzu/ odpadów budowlanych)

**Jednocześnie oświadczamy, że:**

1. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
3. akceptujemy istotne postanowienia umowy (załączony do specyfikacji Załącznik nr 5 do SIWZ) i termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;
5. Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: .............................................................................................................................................

ww. dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

1. zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy **w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekażemy Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności** lub **braku przynależności do grupy kapitałowej** (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów);
2. Zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że **zamierzamy\* / nie zamierzamy\*** powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (opisać / wskazać zakres) | Podwykonawca(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG | Co stanowi % wartościcałego zamówienia |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. Zgodnie z przesłankami art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych **nie korzystamy** \*\* / **korzystamy** \*\* z zasobów udostępnianych przez inne podmioty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Uwaga: Podmiot udostępniający potencjał **złożył \*\*/ nie złożył \*\*„**Zobowiązanie podmiotu oddającego

do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” stanowiące załącznik do oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Podmiot udostępniający potencjał **złożył \*\*/ nie złożył \*\***dokumenty, o których mowa w części IV pkt I.1) ppkt a) i b) SIWZ.

(**złożył\*\*** - jeżeli, udostępnienie potencjału ma wpływ na spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

**nie złożył\*\*** - jeżeli, udostępnienie potencjału nie ma wpływu na spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który złożył ofertę. Wówczas, Wykonawca składający ofertę składa oświadczenie w części
II załącznik nr 2 do SIWZ.)

1. **Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem\*/ małym\*/ średnim\* przedsiębiorstwem** (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 str. 36).
2. Wszystkie informacje podane w ofercie i powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11,

41-500 Chorzów

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:** ……………………………………………………………………………………………………………...

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala*,prowadzonego pod nr sprawy **SP ZOZ ZSM /ZP/31/2017***,* **oświadczam, co następuje:**

* + 1. **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

 *[UWAGA: wypełnić, jeżeli dotyczy]*

* + 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………….………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

* + 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY**

**POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………….………………………………………..….……

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

* + 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Źródło: *wzór oświadczenia*

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp>

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………...………………….

Dane teleadresowe: ……………………………………………………………….……………………………..……………….

\*Spółka ………. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ………………… w …………….…, …………………Wydział Rejestrowy**(1)** Gospodarczy**(1)** inny**(2)** ……………….. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………..; z kapitałem zakładowym w wysokości ……………………….. zł;

\*………….. wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, data rozpoczęcia działalności gospodarczej …………………. ,

Posiadająca/cy numer NIP …………………………… nadany przez Urząd Skarbowy w …………………………….

**„ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU / PODMIOTÓW**

**ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY”**

w postępowaniu pn.: **Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła**

**na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala**

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy (nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego)

……………………………………………………………………………………………………….….

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zakres udostępnianych zasobów (proszę podać/ opisać udostępnione zasoby), wskazując:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Okres udostępnienia zasobów

……………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załączam dokumenty, o których mowa w części IV pkt I.1) ppkt a) i b) SIWZ: *TAK\*/NIE\**

- Oświadczenie załącznik nr 3 do SIWZ,

- KRS/ CEIDG.

Załączam dokumenty, o których mowa w części IV pkt I. 2) ust. a), b) i pkt 3) SIWZ: *TAK\* (należy wymienić załączniki w zakresie, który dotyczą)/ NIE\**

- …………….,

- ………….. .

…………………….. dnia …………………..

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

 ...........................................

 (miejscowość i data)

...........................................

 (pieczęć firmowa)

**Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (3)**w postępowaniu pn.: **Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala**- odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wymaganie: budowa budynków użyteczności publicznej (co najmniej dwóch) w strefie ochrony konserwatorskiej lub w sąsiedztwie budynku zabytkowego, który podlegał ochronie konserwatorskiej (- dla którego istnieje wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej

z wojewódzkim konserwatorem zabytków w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków) na kwotę brutto nie niższą niż, dla jednej budowy, 10.000.000zł brutto ( - czyli dwóch zamówień, z których każde jest na kwotę minimum 10.000.000 zł brutto). **UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości**.

### Wypełnić zgodnie z zapisami Rozdziału IV. SIWZ „OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” – ust. 2 a).

|  |
| --- |
| **Prace budowlane** |
| L.p. | **Przedmiot zamówienia** | **Wartość brutto****(PLN)** | **Termin realizacji (1)** | **Zamawiający** | **W załączeniu dokumenty (dowody) potwierdzające należyte wykonanie zamówienia (2)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy (2))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Dokładna data [dd-mm-rrrr]

(2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa Podwykonawców niniejszy wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

(3) Załącznik może być wypełniony wspólnie przez podmioty uczestniczące w zamówieniu lub kopiowany i wypełniany odrębnie; Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii referencji (potwierdzone za zgodność z oryginałem), że ww. prace zostały wykonane z należytą starannością

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**UMOWA nr ZP/ …../ 2017**

zawarta w dniu …………. w Chorzowie pomiędzy:

**SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
w CHORZOWIE z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11;** wpisanym w dniu 16.05.2001 r.
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy
pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530; nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie; zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym,** reprezentowanym przez:

**Annę Knysok – Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich**

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

# a …………………………….…………..…… zamieszkałym …………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………..…..…………, NIP …………………………., REGON …………………………., legitymującym się nr PESEL ………………………….,

# zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą”

# lub

a ......................................................................................... z siedzibą ...........................................

/w przypadku spółek handlowych/:

oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru ................................................., numer identyfikacji podatkowej (NIP) ................................................

wysokość kapitału zakładowego ................................................................

reprezentowanym przez:

# 1. ............................. - .....................................................................................

# 2. ............................. - .....................................................................................

# zwanym w treści umowy "Wykonawcą”.

**PREAMBUŁA**

1. Zamawiający oświadcza, że w dniu 7.07.2017 r. zawarł umowę **ZP/84/2017** z firmą **Almiko Michał Kościukiewicz** z siedzibą w Chorzowie, ul. **Ryszki 59/128**, kod **41-500 Chorzów**, NIP: 6271865063, email: almiko@interia.pl wpisaną w dniu 2012­09­11 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwaną dalej w treści Umowy „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego" (zwany dalej INI), który przejął obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn.: **Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz
z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala**.
2. Zamawiający oświadcza, że w dniu 5.10.2016 r. zawarł umowę **ZP/52/2016** z firmą **Biuro Architektoniczne „GORGOŃ”** z siedzibą w **Katowicach**, ul. **Kopernika 6/7,** kod **40 – 064 Katowice**, wpisaną w dniu 1992­05­02
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwaną dalej w treści Umowy Wykonawcą Dokumentacji Projektowej, który wykonał dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego pn.: **Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego
na potrzeby szpitala**”.

# § 1

**Przedmiot i wartość umowy**

1. Zamawiający na podstawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr SP ZOZ ZSM/ZP/31/2017 powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym
do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy

w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala” zwaną dalej Inwestycją

za kwotę ofertową:
....................... zł brutto (słownie: ....................................... 00/100), w tym podatek VAT w wysokości …………………….. (słownie: …………….00/100); ....................... zł netto (słownie: ....................................... 00/100), zwanego dalej wynagrodzeniem Wykonawcy, na którą składają się elementy o wartości:

* 1. Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 za kwotę ryczałtową: .………………….…………….. zł brutto,
	2. Wymiana windy w Pawilonie I szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 za kwotę ryczałtową: ……………………zł brutto
	3. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego na potrzeby ZSM w Chorzowie

przy ul. Strzelców Bytomskich 11 ryczałtową: **……………..** zł brutto.

# § 2

**Warunki realizacji umowy**

1. Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością znajdującą się przy ul.Strzelców Bytomskich 11
w Chorzowiena cele budowlane w postaci prawa własności.
2. Zamawiający zobowiązany jest do**:**
	1. Przekazania w dniu podpisania umowy: Projektu Budowlanego z Pozwoleniem na budowę, Projektu Wykonawczego (w wersji elektronicznej) oraz załączników i innych dokumentów będących w jego posiadaniu,
	a związanych z ww. Inwestycją.
	2. Przekazania placu budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.
	3. Odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Wykonawcę, związanej
	z wykonanie zakresu opisanego w §1 pkt.1 lit. b i c,aw przypadkach opisanych w niniejszej umowie również
	w odniesieniu do lit. „a”.
	4. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw, które będą wymagane przez odpowiednie instytucje, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę takiej potrzeby. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie może być udzielone Wykonawcy na podstawie odrębnych przepisów.
	5. Do dokonania odbiorów robót i prac wg zasad przewidzianych w niniejszej umowie oraz do terminowej zapłaty
	za wykonane prace wg przewidzianych zasad niniejszej umowy.
	6. Przejęcia obiektu po uprawomocnieniu się Pozwolenia na Użytkowanie – Protokołem Przejęcia.
	7. Przejęcia robót określonych zakresem opisanym w §1 pkt.1 lit. b i c.

# § 3

1. Ze strony Zamawiającego przedstawicielem jest:………………………………..
2. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia upełnomocnionego Kierownika Kontraktu (osoba wskazana w formularzu ofertowym Wykonawcy) w osobie ……………………………………..
3. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierowników robót w osobach:
	1. ………………………….. - nr uprawnień: ……………………….. (specjalność instalacyjna w zakresie instalacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych),
	2. ………………………….. - nr uprawnień: ……………………….. (specjalność instalacyjna w zakresie instalacji i sieci i urządzeń CO. wod-kan, klimatyzacji, wentylacji, gaz., inst. gazów medycznych),
	3. …………………………… - nr uprawnień: ……………………….. (specjalność telekomunikacyjna/ teletechniczna),
	4. ………………………….. – nr uprawnień ………………………….( specjalność drogowa),

w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla kierowników robót w prawie budowlanym.

1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………….. - nr uprawnień: …………………, zaświadczenie nr ……………, zaświadczenie nr …………….. (specjalność budowlana).
2. Kierownik budowy pełni obowiązki określone w prawie budowlanym i innych przepisach (posiadaj uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń) oraz złożył oświadczenie o podjęciu się obowiązku kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy (Oświadczenie o podjęciu się obowiązku kierowania robotami budowlanymi przedkłada Zamawiającemu Wykonawca w dniu podpisania umowy).

# § 4

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, środki oraz potencjał ludzki i techniczny do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

# § 5

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §1 pkt 1 zobowiązany jest:

1. Dostarczyć w dniu podpisania umowy:
	* 1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
		2. Oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników robót stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności
		do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.
		3. Szczegółową Tabelę Cen Ryczałtowych przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, sporządzoną w oparciu o Tabelę Cen Ryczałtowych złożoną z ofertą oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o Szczegółową Tabelę Cen Ryczałtowych.
		4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej od szkód wyrządzonych w związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi, które mogą zaistnieć w związku z realizacją inwestycji, na kwotę nie mniejszą

niż 10 000 000 zł. Polisa będzie obowiązywać do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - odpowiednio przedłuży to ubezpieczenie.

1. Wykonać roboty na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
2. Informować Zamawiającego i INI o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą spowodować zmianę zakresu robót lub terminu ich zakończenia;
3. Kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

(tj. Dz.U. z 2016 poz. 290);

1. Do naprawienia na własny koszt szkody lub zniszczenia mienia, które wyrządził Zamawiającemu lub osobie trzeciej, w związku lub przy wykonywaniu robót,
2. Do stosowania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 poz. 21 ze zm.) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2016 poz. 672 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
3. Realizować niniejsze zamówienie zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. z 2016 poz. 290) i zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
4. Prowadzić roboty zgodnie z umową oraz ponosić odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wykonawczą, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5. Wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
6. Zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przez prawo uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi przepisami prawa.
7. Do zatrudnienia na budowie, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, Kierownika Budowy.
Wykonawca zapewnia, że Kierownik budowy przeznaczy cały swój służbowy czas na kierowanie robotami objętymi niniejszą Umową i będzie odbierał wykonane roboty budowlane – zgodne z zakresem Umowy, Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną, i innymi mającymi wpływ na realizację Obiektu, w tym także będzie kierował się poleceniami Zamawiającego i INI mającymi wpływ na zakres realizacji robót.
8. Do zobowiązania swojego personelu do używania na Placu Budowy:
	1. ubrań roboczych z oznakowaniem firmowym,
	2. kasków ochronnych,
	3. identyfikatorów,
	4. okularów ochronnych,
	5. odpowiedniego obuwia,
	6. kamizelek odblaskowych z oznakowanie firmowym.
9. Do zapewnienia dla czasowo przebywających przedstawicieli: Zamawiającego, organów kontrolujących realizację przedmiotu umowy odzieży ochronnej zgodnie z wymaganiami BHP (kaski, kamizelki, itp.) w liczbie 3 kompletów.
10. Zawiadomić INI o każdej zmianie w kadrze technicznej wykonującej przedmiot umowy, podanej w ofercie i treści umowy.
11. Do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień

i innych dokumentów, wymaganych dla wykonania odbioru i użytkowania obiektów powstałych w wyniku realizacji robót, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy lub

w czasie jej realizacji. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu Dokumentację Projektową, wnioski, podania, a w razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o stosowne pełnomocnictwa do działania w jego imieniu wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują również takie, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kompletne wnioski do odpowiednich organów administracyjnych

i pokryć wszelkie koszty i opłaty z tym związane w ramach Ceny umownej. Powyższe obejmuje w szczególności:

a) zgłoszenie robót i wykonanie ewentualnych innych działań niezbędnych dla realizacji robót budowlanych,

b) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

Ponadto:

1. Wykonawca oświadcza, że materiały i urządzenia dostarczane przez niego lub jego podwykonawców będą odpowiadały wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, stosownych ustaw oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej dla materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim.
Na każde żądanie INI Wykonawca zobowiązuje **się do okazania danych technicznych** oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wskazanych materiałów, urządzeń i kompletnych instalacji, a dla materiałów nie objętych certyfikacją deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z właściwymi normami lub aprobatą techniczną.
2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty badań, sprawdzeń, ekspertyz, jeżeli zostały one wykonane na koszt INI lub Zamawiającego, a ich wynik jest negatywny.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym ze strony INI i jego personelu.
4. Z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych

za szkody wyrządzone na tym terenie i obiekcie.

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy także do wykonania Robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby prace nie były wyraźnie wymienione w Umowie, jej załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i prace

w nich zawarte, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć

w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej

i doświadczenia).

1. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania Robót, dostarczenia lub usunięcia materiałów i/lub urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Umowy.
Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z uzyskaniem tych zezwoleń, zatwierdzeń i innych dokumentów obciążą Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i zakrytych, płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, licencje

i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie.

A nadto Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zobowiązuje się do:

1. Zorganizowania zaplecza budowy, które powinno być utrzymywane w należytym porządku i czystości.
2. Wykonania ogrodzenia terenu budowy przed przystąpieniem do prowadzenia robót odpowiadającego wymaganiom prawa oraz uniemożliwiającego przedostawanie się na teren i z terenu budowy zanieczyszczeń. Ogrodzenie ma być stabilne, pełne, zapewniające bezpieczeństwo i estetykę obiektu, o wysokości min. 2,30 m wraz z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
3. Zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.
4. Stosowania siatek ochronnych (plandek budowlanych) na rusztowaniach w celu redukowania negatywnych oddziaływań warunków zewnętrznych takich jak: siła wiatru, nadmierne oddziaływanie promieni UV, zabezpieczenie przed wydostaniem się pyłu budowlanego, kurzu i innych odpadów poza teren prowadzonych prac, w tym również szczelnymi ściankami oddzieli się od użytkowanej część budynku.
5. Wykonania robót tymczasowych i stałych niezbędnych do wykonania robót podstawowych /przekładki mediów, drogi, dojścia, ogrodzenia, monitoring, zabezpieczenie wykopów, rusztowania, podpory tymczasowe, pompowanie wód z wykopów itp./
6. Stosowania w okresie zimowym osłony na elewacji, kurtyny, nagrzewnice, odpowiednie materiały budowlane, itp., tak, aby nie wstrzymywać prac.
7. Stałego utrzymywania czystości na drodze dojazdowej do terenu budowy, oraz wykonania natychmiastowej naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń.
8. Wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami i z Zamawiającym projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w oparciu o wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych i dojść (z zapewnieniem możliwości dojść i dojazdów do lokali mieszkalnych oraz dowozu towarów do lokali użytkowych), placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu). Całość kosztów związanych z tymczasową organizacją robót (oznakowanie, bariery ochronne, przejścia, trapy, itp.) ponosi Wykonawca.
9. Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem dla niej akceptacji Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.
10. Sporządzenia instrukcji obsługi (w języku polskim), instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, przeszkolenia personelu obsługi (w zakresie wymagających obsługi urządzeń i instalacji przedmiotu zamówienia dla min. 10 osób).
11. Zapewnienia energii elektrycznej i wody na placu budowy w celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikających z ustaleń poczynionych z Właścicielami mediów. Wykonawca na własny koszt zorganizuje na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
12. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie objętym inwestycją i na placu budowy. Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie wykonywanych robót, w tym także zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie.
13. Wykonawca uporządkuje i usunie wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.
14. Wykonawca przywróci do stanu z dnia przejęcia tereny zajęte czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane realizacją robót objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących.
15. Wykonawca, na każde wezwanie INI lub Zamawiającego, dokona stosownych odkrywek lub przekopów kontrolnych w terenie objętym projektem w celu inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, łącznie z operatami geodezyjnymi
(w zakresie wskazanym przez INI).
16. Wykonawca przez rozpoczęciem zagospodarowania terenu budowy wykona inwentaryzację fotograficzną i filmową terenów i obiektów, po czym przekaże ją Zamawiającemu.
17. Wykonawca skutecznie zabezpieczy przed zniszczeniem elementy, które nie podlegają wymianie.
18. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez INI lub Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbiorów częściowych i odbioru końcowego do uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem; w przypadku nie wykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy w sposób i w trybie regulowanym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.
20. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania na terenie budowy pomieszczenia do przeprowadzania okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i INI. W szczególności wymagana jest dostępność pomieszczenia na minimum 20 osób, komputera z drukarką i dostępem do sieci Internet, umożliwiającym opracowanie, drukowanie, przechowywanie i przesyłanie dokumentów.
22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a także pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane są roboty budowane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z przedmiotem umowy.
23. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bieżącej inwentaryzacji prowadzonych robót budowlanych oraz do sporządzenia na własny koszt dokumentacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej) i jej niezwłocznego, tj. najpóźniej wraz ze zgłoszoną gotowością do odbioru, przekazania wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę jakości i prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.
INI przekażą Wykonawcy wytyczne co do sposobu i zawartości dokumentacji powykonawczej, a Wykonawca zobowiązany będzie do jej przygotowania w formie wskazanej przez INI.
24. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru w terminach określonych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, uczestniczenia w czynnościach odbioru
i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.
25. Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona klasyfikacji odzyskanych materiałów i urządzeń dokona demontażu wybudowanych materiałów i urządzeń:
	* 1. Wskazane przez Zamawiającego elementy przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
		2. Pozostałe zutylizuje.
26. Wywiezienie oraz utylizacja powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów, w szczególności materiałów pochodzenia nieorganicznego odbywa się na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawą o odpadach.
27. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach na każde polecenie Zamawiającego usunie z terenu budowy każdą wskazaną osobę i zastąpi ją inną o tych samych kwalifikacjach.
28. Wykonawcę wiążą wszystkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy w okresie pomiędzy zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót a końcowym odbiorem robót potwierdzonym protokołem..
29. Wykonawca oświadcza że ponosi:
	1. pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego podwykonawców,
	2. pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z powodu strat, uszkodzeń i szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy tożsamy jest z zakresem odpowiedzialności wynikającym z Kodeksu Cywilnego,
	3. pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami,
	4. ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.
30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robót budowlanych przez Zamawiającego oraz wydawania pracownikom Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji robót budowlanych oraz bezpieczeństwa na terenie objętym inwestycją. W razie nieprzestrzegania zaleceń uprawnieni pracownicy Zamawiającego wezwą Wykonawcę do zaniechania naruszeń przepisów i zaleceń i wyznaczą Wykonawcy termin nie krótszy niż 5 dni roboczych na zaniechanie w/w naruszeń. W przypadku gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowych terminów w odniesieniu do mieszczących się w zakresie dotychczasowych naruszeń nadal nie będzie przestrzegać zaleceń, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy w terminie 120 dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu ostatniego wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowo terminu.
31. Wykonawca umożliwi realizację w obrębie placu budowy wykonanie robót/dostaw/usług wykonywanych przez innych Wykonawców jak i przez Zamawiającego (np. meblowanie).
32. W przypadku powstania usterek/uszkodzeń spowodowanych przez innego wykonawcę (wskazanego przez Zamawiającego) Wykonawca (będący Stroną niniejszej umowy) zobowiązany będzie do usunięcia tych usterek/uszkodzeń na koszt tegoż Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach oraz wskazać zakres rzeczowo-finansowy dotyczący usterek/uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy, któremu udostępniono tren budowy na wniosek Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza obciążania innego wykonawcy wskazanego przez Zamawiającego kosztami ogólnymi budowy.
33. W związku z pracą w/przy czynnym budynku wszelkie prace ingerujące w pozostałą część budynku (lub oddziałującą na jego pozostałą część) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ze służbami Zamawiającego i realizować na własny koszt (w ramach wynagrodzenia umownego).
34. Wykonawca przyjmuje, że do placu budowy udostępniony będzie dojazd od ulicy Pułaskiego (pierwsza brama od strony ul. Wolności). W przypadkach wymagających ustalenia innej drogi dojazdu do placu budowy wymagane jest uzyskanie odrębnej zgody Zamawiającego.
35. Wykonawca zapewni nadzór gestorów sieci.

Dodatkowo w ramach wynagrodzenia określonego w §1 pkt 1 lit.a. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do jego uzyskania.
2. Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla nowego budynku.
3. Wyposażenia części dobudowywanej i adaptowanej w urządzenia p-pożarowe (gaśnice) - gaśnice na uchwytach lub w skrzynkach hydrantowych, skrzynki hydrantowe wraz z wyposażeniem.
4. Wykonania przed demontażem sprężarkowni i agragatów próżniowych w pawilonie nr I:
	1. dokumentacji projektowej przez uprawnionego projektanta,
	2. połączenia sieci gazów medycznych z pawilonu nr X, wraz z tamtejszymi sprężarkami i agregatami, z siecią gazów medycznych w pawilonie nr I i II dotąd niezależnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w celu przejęcia funkcji likwidowanych na czas modernizacji sprężarkowni i agragatów próżniowych w pawilonie nr I.

Dodatkowo w ramach wynagrodzenia określonego w §1 pkt 1 lit.b.:

1. Wykonanie niezbędne dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zgodami i zatwierdzeniami.
2. Demontaż istniejącej windy o napędzie hydraulicznym i jej utylizacja wraz z olejem hydraulicznym.
3. Montaż nowej windy zgodnej z wskazanymi wymaganiami w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Winda.
4. Wszelkie odbiory, zgłoszenia, rejestracje przez właściwe organy w tym UDT.
5. Przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Dodatkowo w ramach wynagrodzenia określonego w §1 pkt 1 lit.c.:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji stacji transformatorowej (z uwzględnieniem agregatu pawilonu X).
2. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej umożliwiającej dokonanie montażu agregatu (na bazie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego).
3. Uzgodnienia dokumentacji z właściwymi służbami, w tym Instrukcji Ruchowej i Zasad Współpracy

z Siecią Energetyczną dostawcy energii elektrycznej – TAURON.

1. Uzyskanie niezbędnych zgód na prowadzenie robót (w tym pozwolenia konserwatorskiego, dokonanie zgłoszenia wykonania robót).
2. Dostawa i montaż obiektu na agregat, w tym przystosowanie go do wymagań konserwatora zabytków, zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Agregat Prądotwórczy.
3. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.
4. Dokonanie odbiorów, pomiarów, rozruchów, zgłoszeń, inwentaryzacji powykonawczej, w tym z dostawcą energii elektrycznej – TAURON.

# § 6

**Termin realizacji umowy**

Strony ustalają następujące terminy:

* 1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy – z dniem podpisania umowy.
	2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia Na Użytkowanie – 420 dni od dnia podpisania umowy.
	3. Termin wykonania zakresu określonego w §1 pkt 1 lit.b – 150 dni od dnia podpisania umowy.
	4. Termin wykonania zakresu określonego w §1 pkt 1 lit.c – 150 dni od dnia podpisania umowy.

# § 7

**Podwykonawstwo w robotach budowlanych**

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: …… ……………….……. …………………, a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: ……………………………………… .
Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi zgodnie z art. 647 1 § 1-4 Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Szczegółowy przedmiot umowy o którym mowa w Art. 647.1 par.1. Kodeksu Cywilnego powinien zawierać:
	1. szczegółowy opis zakresu robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
	2. szczegółowe odniesienie do pozycji z Tabeli Cen Ryczałtowych (TCR) Wykonawcy.
	3. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4. wzór umowy o podwykonawstwo.

Przy czym:

* 1. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy, Zamawiającym a Wykonawcą,
	2. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy,
	3. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
	i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
	w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
	4. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
	o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
	5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Ponadto umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

* 1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy
	lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
	2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
1. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, którego przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót
i ich wyceną nawiązującą do cen ryczałtowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy w Tabeli Cen Ryczałtowych (TCR) oraz w rozszerzonej Tabeli Cen Ryczałtowych stanowiącej załącznik do umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku zgłoszenia przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zgłoszenie podwykonawcy, którego umowa ma obejmować swym zakresem część robót budowlanych, będzie uważane za zaakceptowane przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 6.
4. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zgłoszenia Podwykonawcy, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
5. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust 4,
6. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6,
7. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
8. gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,
9. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
10. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12.
Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji,

b) Umowę przelewu wierzytelności pieniężnej w części należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku dalszego Podwykonawcy dodatkowo umowę zawartą pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą.

1. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej.
2. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust 16, stosuje się zasady określone powyżej.
3. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową i właściwymi przepisami.
4. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
5. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane albo dostawy lub usługi, o których mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

**§ 8
Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktur.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi do wysokości 90% kwoty wskazanej w §1 pkt 1. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą zatwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły odbioru częściowego.
3. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z uzgodnionymi wcześniej dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona przelewem na rachunek Wykonawcy, na podstawie zatwierdzonej przez INI prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
Końcową fakturę VAT Wykonawca może wystawić po dokonaniu odbioru końcowego (po obustronnym podpisaniu Protokołu Przejęcia) przedmiotu umowy.
5. W przypadku wykonywania robót przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę w trybie określonym w § 7 lub takich, o których mowa w art.143b ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom potwierdzające, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostały zaspokojone. Oświadczenie lub inne dowody zapłaty, o których mowa wyżej należy załączyć do każdej faktury.
6. Faktury należy wystawić na: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11**.
**W opisie faktury należy powołać się na numer Umowy i zadanie inwestycyjne**.
7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy.
9. Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy każdą płatność w przypadku, gdyby Wykonawca nie przedłożył oświadczeń lub innych dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 5 lub podjąć inne działania przewidziane w art. 143c ustawy Pzp,
a także w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego.
10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających rozliczenie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych środki zostaną przekazane bezpośrednio na konto Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w oparciu o Umowę przelewu wierzytelności pieniężnej, o której mowa w § 7 ust. 15 lit. b) niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 14.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 i 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy lub/i usługi i roboty budowlane Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przesłania wezwania pocztą mailową lub faksem.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może podjąć działania określone w art. 143c ust. 5 ustawy Pzp.
16. Na pisemną dyspozycję Wykonawcy, środki mogą być bezpośrednio przekazane na rachunek bankowy Podwykonawcy.
17. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, na zawarcie umowy z którym Zamawiający wyraził zgodę w trybie określonym w § 7 lub takich, o których mowa w art.143b ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej Wykonawcy w sytuacji nieprzedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub innych dowodów zapłaty, o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót.
18. Wysokość kary umownej wynosi 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
19. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu na każdorazowe wezwanie Zamawiającego oświadczeń wszystkich Podwykonawców, na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę w trybie określonym § 7 lub takich, o których mowa w art.143b ust. 8 ustawy Pzp, o wysokości roszczeń względem Wykonawcy i terminach ich wymagalności, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.
W przypadku nieprzedłożenia w wskazanym terminie oświadczeń podwykonawców, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł od każdego brakującego oświadczenia podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający złoży w terminie 30 dni od dnia trzeciej bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
22. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest odbiór wykonanych robót przez inspektora nadzoru. Przez odbiór częściowy rozumie się odbiór na podstawie protokołu odbioru częściowego, który nie stanowi o spełnieniu świadczenia, ze względu na niepodzielność przedmiotu umowy, bowiem roboty objęte umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego.
23. Rozliczenie między Stronami, z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych w cyklach dwumiesięcznych, za wykonane i zakończony zakres robót zgodnie z Tabelą Cen Ryczałtowych (TCR), na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, wg stanu na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy lub protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
24. Przez zakończenie zakresu robót, Strony rozumieją zakończenie takiej części robót (rozumianej łącznie jako: zakup, dostawa i zrealizowanie robót budowlano-montażowych), która w jednoznaczny sposób została wyszczególniona w Szczegółowej Tabeli Cen Ryczałtowych.
25. Dopuszcza się modyfikację (bez zmiany ceny umownej) Szczegółowej Tabeli Cen Ryczałtowych poprzez dodanie pozycji lub rozbicie pozycji. Modyfikacja taka musi być zatwierdzona przez INI.
26. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach procentowe rozliczenie robót w toku na podstawie Szczegółowej Tabeli Cen Ryczałtowych (TCR). Decydujące zdanie w zakresie wysokości procentowego zaawansowania posiada Inspektor Nadzoru.

27. Wykonawca nie ma prawa - pod rygorem nieważności - dokonać przelewu wierzytelności (art.509 k,c i nast.) wynikających z niniejszej umowy (w tym odsetek) na osoby trzecie, z zastrzeżeniem ust 10.

# § 9

# Sposób dokonywania odbioru i odbiorów częściowych

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowane odbiory jn.:
2. odbiory częściowe robót - do celów fakturowania,
3. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
4. odbiór końcowy robót:
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. a.
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. b.
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. c.
1. odbiór końcowy (Protokół przekazania),
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. a.
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. b.
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. c.
1. odbiór pogwarancyjny (ostateczny), polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi.
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. a.
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. b.
* związanych z zakresem określonym w §1 ust. 1 lit. c.
1. Odbiór końcowy robót następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie złożonego Zamawiającemu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego robót. Wniosek winien zawierać w swojej treści zgłoszenie wykonania robót budowlanych, do którego załączone będzie oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
2. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca załącza ponadto:
3. oryginał dziennika budowy,
4. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu,
5. protokoły badań i sprawdzeń,
6. kompletną dokumentację powykonawczą – potwierdzoną przez projektanta oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń,
7. kompletną dokumentację geodezyjną powykonawczą wraz z naniesieniem na zasoby Miasta,
8. dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji przedmiotu umowy,
9. ewidencje środków trwałych wraz z dokumentami OT (wykonanymi zgodnie z klasyfikacją środków trwałych i wytycznymi Zamawiającego),
10. oświadczenia podwykonawców, na zawarcie umów z którymi Zamawiający wyraził zgodę, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty, dostawy, usługi w tym zadaniu zostały zaspokojone,
11. dokument gwarancyjny,
12. kopie potwierdzone podpisanych umów na świadczenie przeglądów gwarancyjnych i konserwacji w okresie udzielonej gwarancji,
13. harmonogramu przeglądów serwisowy i konserwacyjnych w okresie gwarancji.
14. Odbiór końcowy robót Zamawiający wraz z INI przeprowadzi po przyjęciu (weryfikacji) kompletu dokumentów odbiorowych, o których mowa wyżej.
15. INI łącznie z Zamawiającym, rozpocznie odbiór końcowy robót w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia (weryfikacji) dokumentacji odbiorowej, oraz zakończy odbiór w terminie do 14 dni roboczych od jego rozpoczęcia.
16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy realny termin do ich usunięcia uwzględniający złożoność techniczną wad.
17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy realny termin do ich usunięcia. Usunięcie wad zostanie stwierdzone pisemnym protokołem.
18. Odbiór Końcowy (Protokół Przekazania) nastąpi po przekazaniu prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie.
19. Odbiór pogwarancyjny INI łącznie z Zamawiającym rozpocznie w terminie ostatnich 14 dniu przed upływem ostatniego dnia rękojmi za wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni roboczych. Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady.

# § 10

# Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie robót objętych umową, w tym użyte materiały oraz na dostarczone i zamontowane urządzenia i oprogramowanie na okres ….. lat licząc od daty:
	1. przekazania uprawomocnionego Pozwolenia na użytkowanie i protokolarnego przyjęcia obiektu przez Zamawiającego dla zakresu określonego w §1 ust. 1 lit. a.
	2. protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego dla zakresu określonego w §1 ust. 1 lit. b.
	3. protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego dla zakresu określonego w §1 ust. 1 lit. c.
2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
3. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót i użyte materiały oraz za dostarczone i zamontowane urządzenia zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okresy odpowiednio równe okresom udzielonej gwarancji, licząc od licząc od dat wskazanych w ust.1.
4. Strony ustalają, że pod określeniem „serwis” w okresie gwarancji rozumieją każde działanie Wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia) takie jak: serwisowanie, przegląd gwarancyjny, konserwacja, przegląd konserwacyjnych itp. przez specjalistyczne podmioty/firmy, które umożliwią ciągłe korzystanie przez Zamawiającego z urządzeń bezawaryjne w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbędnych czynności serwisu w okresie gwarancji (bez kosztów materiałów eksploatacyjnych jak filtry, źródła światła) urządzeń i obiektów w okresie rękojmi i gwarancji. Wszelkie protokoły z przeglądów serwisowych, będą niezwłocznie przedkładane Zamawiającemu pod rygorem określonym w § 10 ust. 14.

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnego serwisu i konserwacji na warunkach określonych poniżej, tj.
	1. zapewnienia nieodpłatnego serwisu dla dostarczonych systemów, sprzętu i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi;
	2. wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w okresie do 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii,
	3. dostarczenia zastępczych systemów, urządzeń, sprzętu lub ich elementów zastępczych w okresie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii i/lub usterce, na czas napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 12 godzin;
	4. wymiany systemów, sprzętu i urządzeń lub elementów na nowe - przy 3 naprawach gwarancyjnych tego samego typu;
	5. zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Polski – minimum 1 punkt serwisowy,
	6. zapewnienia stałej dostawy części zamiennych licząc 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577
do 581 kodeksu cywilnego.
3. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości realizowane będą
w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni
o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.
6. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane, jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 2 kodeksu cywilnego.
7. Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie odpowiednim, wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek albo odmowy usunięcia tych wad/usterek Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powiększone będą o 15% tytułem kosztów pośrednich, Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wskazany w harmonogramie, o którym mowa w § 9 ust.3 pkt. 11, odpowiedni termin na przeprowadzenie przeglądu serwisowego lub/i konserwacji Zamawiający może dokonać czynności w imieniu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powiększone będą o 15% tytułem kosztów pośrednich, Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym wyznaczając mu jednocześnie odpowiedni termin do usunięcia wady.
12. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

# § 11

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, które wynosi ........... zł (10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy), zostało wniesione na pełny okres realizacji przedmiotu umowy
i rękojmi za wady, przed podpisaniem umowy, w pełnej wysokości, w formie ……………………
2. W trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi, forma wniesionego zabezpieczenia może zostać na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiającego (pieniądze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe), z zachowaniem jego ciągłości i wysokości.
Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.
3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniądz.
W przypadku braku stosownego dokumentu Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z pierwszej przysługującej mu należności bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach i terminach jn.:
	1. 70 % zabezpieczenia - w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego (protokół przekazania), które wynosi ……………. zł, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia tytułem rękojmi za wady, jeżeli ww. zabezpieczanie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz,
	2. 30 % zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, które wynosi ……………. zł.

# § 12

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą za nienależyte, niezgodne z warunkami umowy jej wykonanie są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
	1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
	2. za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub za opóźnienie większe niż 2 dni w jego poprawieniu, od dnia przekazania ewentualnych uwag Zamawiającego, w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień zwłoki,
	3. za zwłokę w przekazaniu polisy lub innego dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 ppkt 4) umowy w wysokości 0,005% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień zwłoki,
	4. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu określonego w § 6 pkt. 2 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień zwłoki,
	5. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu określonego w § 6 pkt. 3 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień zwłoki,
	6. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu określonego w § 6 pkt. 4 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień zwłoki,
	7. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego,
	8. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości w wysokości 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego,
	9. za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłuższej niż 7 dni roboczych z przyczyn innych, niż leżące po stronie Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów, w wysokości 0,005% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) za każdy dzień przerwy,
	10. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1),
	11. za niedokonanie przez Wykonawcę zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, który winien wynosić nie więcej niż 30 dni, w terminie zakreślonym przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w art.. 143b ust. 9 ustawy Pzp – w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia,
	12. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia,
	13. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, bądź za dokonanie powyższych czynności z uchybieniem terminu – karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia,
	14. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, bądź za dokonanie powyższych czynności z uchybieniem terminu – karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia.
	15. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie określonym w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1) – za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto ustalonego w umowie (§1), za wyjątkiem § 13 ust. 4.

1. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.
3. W przypadku niedotrzymania terminu końcowego, z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci koszty poniesione przez Zamawiającego na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

# § 13

**Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i odstąpienie od umowy**

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w powyższych paragrafach umowy, a ponadto Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
2. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 10 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne
i pomimo upływu 10 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie zmienił swojego postępowania;
4. Wykonawca nie płaci swoim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom realizującym roboty objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na rzecz Wykonawcy;
5. Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji należytego wykonania umowy lub nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych umową;
6. Wykonawca wprowadzi podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem warunków określonych w umowie lub obowiązujących przepisach.
7. wartość naliczonych łącznie kar umownych osiągnie kwotę 30% wartości Umowy,
8. Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy od jednego miesiąca, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,
9. Wykonawca jest w zwłoce w realizacji robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego o co najmniej jeden miesiąc;
10. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia.
11. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur(-y) określonego w niniejszej umowie.
12. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia powinno nastąpić w formie pisemnej w ciągu 120 dni kalendarzowych od zaistnienia przesłanki do rozwiązania umowy z podaniem przyczyn rozwiązania, pod rygorem nieważności.
13. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o rozwiązaniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień
z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych.
14. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w odniesieniu do zapisów art. 145a, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
	1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
	2. Sprzedający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP;
	3. jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury przewidzianej art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/EU i dyrektywy 2014/25/UE z uwagi na to, że Kupujący udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
15. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
16. W razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:
	1. w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia.
	2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie żądanym przez Zamawiającego, na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązania umowy;
	3. Wykonawca bez względu na podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i to, kto od umowy odstąpił , ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów , konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową. Zamawiający może jednak do dalszej realizacji robót wykorzystać materiały, urządzenia, sprzęt i wyposażenie należące do Wykonawcy, za uzgodnioną opłatą;
	4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
	5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności Zamawiającego;
	6. Zamawiający, w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:
	7. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót,
	8. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza oraz urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
	9. przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
	10. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ani odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych zobowiązań.

**§ 14**

**Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty**

* + - 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
			w niniejszym paragrafie.
			2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpią:
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, tj.:
2. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni kalendarzowych.
W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas wstrzymania robót do momentu ustania przyczyn ich wstrzymania,
3. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań,
4. wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
5. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
6. zmiany będące następstwem działania organów administracji lub zmiany przepisów prawa,
7. okoliczności zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących
z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.
8. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót,
9. opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie robót przyłączeniowych.
10. opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów.
11. wstrzymanie robót przez uprawnione organy/Zamawiającego, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy.
	* + 1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
			2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) Zamawiający może wstrzymać roboty na okres do 1 miesiąca, a Wykonawca nie może żądać zapłaty zwrotu ponoszonych w tym okresie kosztów.
			Jeżeli okres wstrzymania robót okaże się dłuższy niż 1 miesiąc Zamawiający dopuszcza możliwość zwrotu udokumentowanych kosztów stałych poniesionych przez Wykonawcę.
			3. Zwrot kosztów nastąpi na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Stronami.
			4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić, w sytuacji, gdy wystąpi:
12. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
13. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji;
14. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót;
15. konieczność zrealizowania robót opisanych w §1 pkt 1 lit. a na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
	* + 1. Zmiany, o których mowa powyżej mogą wystąpić na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Stronami.
			2. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, maksymalnie do 15% wartości umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone.
			3. (art. 144 ust. 1 pkt. 5) Zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP, Zamawiający przewiduje:
			4. zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy po okresie 12 miesięcy realizacji umowy wyłącznie w odniesieniu do art. 142 ust. 5 ustawy PZP dotyczącego zmiany:
* stawki podatku od towarów i usług:
* uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT;
* każdorazowa zmiana cen jednostkowych brutto w odniesieniu do zmiany stawki VAT wymaga odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcę, wyrażonego w pisemnym aneksie do umowy;
* wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
* zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli wyżej wymienione zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego.

* + - 1. Obie Strony umowy przyjmują, iż podwyższenie ceny, o którym mowa w ustępie powyżej, może nastąpić jedynie w odniesieniu do regulacji prawnych wprowadzonych przez Ustawodawcę po dacie zawarcia niniejszej umowy oraz na podstawie obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy.
			2. (art. 144 ust. 1 pkt. 6) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
			3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
			4. Wniosek Wykonawca przedkłada INI, który w ciągu 10 dni kalendarzowych przeanalizuje otrzymane dokumenty
			i przedstawi Zamawiającemu ocenę w formie ogólnej rekomendacji oraz przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek jest podstawą do korekty ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT.
			5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

**§ 15**

**Prawa autorskie, własność utworów**

1. Projektant oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 b) i c), stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
2. Projektant oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Projektanta do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone.
W razie naruszenia powyższego zobowiązania Projektant będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.
3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu jakichkolwiek opracowań zawierających utwory lub ich części wytworzone
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia objętego przedmiotem umowy, na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tych utworów, na następujących polach eksploatacji:
	1. utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym
	w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych
	i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;
	2. zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
	3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
	4. rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w Internecie;
	5. korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową;
	6. korzystanie do realizacji robót wykonywanych przez innych Wykonawców w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy;
	7. korzystania w celu ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór innego lub kolejnego Wykonawcy,
	8. użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części:
	9. innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
	10. innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
	11. innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażanie przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich częściach według uznania Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowań ich części.
6. Wynagrodzenie z tytułów, o których mowa w ustępach od 3 do 5 zawiera się w ogólnej kwocie wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §1.
7. Przeniesienie praw, o których mowa ustępie 3. powyżej jest dokonane z chwilą przekazania nośnika zawierającego utwór Zamawiającemu i nie wymaga dla swej skuteczności żadnych innych czynności prawnych czy faktycznych.
8. W przypadku zlecenia wykonania prac projektowych Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą, w której będzie zawarte zobowiązanie Podwykonawcy do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszelkich materiałów i innych przedmiotów przez niego wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia na Wykonawcę. Zobowiązanie Podwykonawcy musi umożliwiać nieodpłatne przeniesienie tych praw przez Wykonawcę na Zamawiającego.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i jeden egzemplarz dla INI.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Szczegółowa Tabela Cen Ryczałtowych.

3. SIWZ.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

................................................... ...................................................

Dyrektor

................................................... ...................................................

 Radca Prawny Radca Prawny

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

 ...........................................

 (miejscowość i data)

...........................................

 (pieczęć firmowa)

**Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego**pn.: *Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejścia głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala*-w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

### Wypełnić zgodnie z zapisami Rozdziału IV. SIWZ „OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” – ust. 2 b).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Osoba skierowana do realizacji zamówieniaImię i Nazwisko | Posiadane uprawnienia budowlane (nazwa uprawnień, nr uprawnień, podstawa prawna oraz data wydania uprawnień) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawiedo dysponowaniatym osobami (umowa o pracę, umowacywilnoprawna, wspólnik itp.) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

 Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia(3).

* + - Oświadczam/my, że wskazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wszystkie wymagane uprawnienia oraz załączamy złożone przez nie oświadczenia (**Załącznik nr 6a do SIWZ – Oświadczenie Osoby).**
		- Oświadczamy, że wszystkie podane informacje w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy (2))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Dokładna data [dd-mm-rrrr]

(2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa Podwykonawców niniejszy wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

(3) Załącznik nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”

##### Załącznik nr 6a do SIWZ

**Oświadczenie Osoby skierowanej przez Wykonawcę**

**do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego**

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………...………………..….

Pełniona funkcja, rodzaj uprawnień ……………………………………………………………….

wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznegopn. „Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala”.

Zobowiązuję się do oddania / udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy (nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego)

……………………………………………………………………………………………………….….

na okres realizacji ww. zamówienia publicznego posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji stanowiących potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę składającego ofertę warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

Potwierdzam, iż posiadam wskazane wykazie (Załącznik nr 6 do SIWZ) kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

…………………….. dnia …………………..

…………………………………………………

podpis osoby

**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**Tabeli Cen Ryczałtowych**

Zadanie: ”**Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejścia głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala**. ”

* + - 1. Tabelę Ceny Ryczałtowej (w skr. TCR) należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wrazz załącznikami.
			2. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane prace projektowe i roboty. Prace projektowe i roboty będą rozliczane zakończonymi elementami.
			3. Stawki i ceny oferowane w wycenionej TCR będą obejmować – za wyjątkiem takiego zakresu o jakim Umowa stanowi inaczej – cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwacje, ubezpieczenie, zysk, podatki wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie.
			4. Cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionej TCR. Uznaje się, że koszt pozycji, przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w TCR.
			5. Stawki i ceny jednostkowe powinny być stale i nie mogą podlegać żadnym zmianom i regulacjom za wyjątkiem przepisów opisanych w ustawie pzp.
			6. Wszystkie ceny i wartości w TCR należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
			7. Cały koszt spełnienia postanowień umowy zostanie włączony w pozycje przedstawione w wycenionej TCR, a w miejscach, gdzie żadne pozycje nie zostały przedstawione, uznaje się, że koszt został podzielony pomiędzy stawkami i cenami wpisanymi dla pokrewnych pozycji prac projektowych i robót.
			8. Krótkie opisy pozycjach TCR przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie lub w Projekcie. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do umowy i do dokumentacji projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że przedmiot umowy musi być wykonany według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego.
			9. Ceny pozycji na liście TCR powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym na formularzu listy. Suma elementów TCR powinna być przeniesione do Oferty Wykonawcy. Ryzyko obmiarowe i zakresowe leży po stronie Wykonawcy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis** | **Odniesienie** | **Wytyczne do sporządzenia Szczegółowej Tabeli Cen Ryczałtowych** | **Wartość w[zł netto]** |
| **I** | **Rozbudowa Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejścia głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11**  | **§1 ust.1 lit. a umowy** |  | (suma poz. 1 do 9) |
| 1. | Roboty budowlane  | Przedmiar robót budowlanych  |  |
| 2. | Roboty drogowe | Przedmiar robót drogowych |  |
| 3. | Roboty elektryczne  | Przedmiar robót elektrycznych  |  |
| 4. | Roboty niskoprądowe | Przedmiar robót niskoprądowych |  |
| 5. | Roboty związane z gazami medycznymi | Przedmiar robót - gazy medyczne |  |
| 6. | Roboty sanitarne - c.o. i chłód |  Przedmiar robót - c.o.i chłód |  |
| 7. | Roboty sanitarne - kanalizacja sanitarna | Przedmiar robót -kanalizacja sanitarna |  |
| 8. | Roboty sanitarne - wentylacja | Przedmiar robót - wentylacja |  |
| 9. | Roboty sanitarne - wod-kan | Przedmiar robót -wod-kan |  |
| **II** | **Wymiana windy w Pawilonie I szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11** | **§1 ust.1 lit. b umowy** | **Opis Przedmiotu Zamówienia - Winda** |  |
| **III** | **Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego na potrzeby ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11** | **§1 ust.1 lit. c umowy** | **Opis Przedmiotu Zamówienia - Agregat prądotwórczy** |  |
|  |  |  | **RAZEM [zł netto]** | (suma I+II+III) |

1. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zg. zapisami par. 3 ust.6 Roporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [↑](#footnote-ref-1)