|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

### nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro, prowadzonym

w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie

„przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą:

„Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń Oddziału Ortopedii

i pomieszczeń Oddziału Chirurgii zlokalizowanych w  Pawilonie nr I

Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 263200- 2012 z dnia 20.07.2012

Nr sprawy: SPZOZZSM /ZP/230/32/2012

Chorzów, lipiec 2012 r.

I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE 
z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; tel. (032) 3499-289, faks: (032) 3499-299 
wpisany w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 7.25 – 15.00   Internet: www.zsm.com.pl  email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną
lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie 
do reprezentacji.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.).

- W ramach realizacji przedmiotowego zadania Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. Ustawy PZP.

- Przedmiotem zamówienia jest malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących w pomieszczeniach Oddziału Ortopedii i Chirurgii polegających na:

– przygotowaniu powierzchni ścian do malowania;

– malowanie powierzchni sufitów i ścian farbą emulsyjną;

– zabezpieczenie powierzchni ścian listwami zabezpieczającymi.

- Pawilon nr I jest obiektem zabytkowym i wpisany zostały do „Rejestru Zabytków Województwa Katowickiego pod numerem 1357/85” decyzją z dnia 10.06.1985r. i w całości podlega ochronie konserwatorskiej.

- Zamawiający wymaga okresu gwarancji na wykonane prace nie krótszego niż 36 miesięcy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy złożony wraz                 z ofertą przetargową.

- Zamawiający wymaga by kosztorys ofertowy Wykonawcy został przygotowany w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o przedmiary robót dołączone do SIWZ stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ:

- przedmiar robót „malowanie dermatologia I” dotyczy Oddziału Ortopedycznego;

- przedmiar robót „malowanie chirurgia I” dotyczy Oddziału Chirurgicznego.

- Zamawiający informuje, że prace prowadzone będą w czynnym zakładzie opieki zdrowotnej, tym samym nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów i personelu (robót powodujących wibracje i hałas) w porze nocnej pomiędzy godzinami od 21.00 do 7.00.

- Prace malarskie i wykończeniowe prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy – „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 poz. 718 /2003) oraz ustawą z dnia 16.04.2004r. o zmianie w/w ustawy (Dz. U. 93 poz. 888), a w szczególności zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. nr 213 z 2006r. poz. 1568).

- Wykonawca wykona prace zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.

- Po zakończeniu prac pomieszczenia zostaną uporządkowane.

- Odbioru robót dokonuje Inwestor reprezentowany przez: mgr Tadeusza Szaton – Z-cy Dyrektora ds. eksploatacyjno- technicznych; mgr inż. Piotra Gordzielika – Inspektora nadzoru budowlanego.

- Nomenklatura CPV: 45.44.00.00-3 Roboty malarskie; 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45.40.00.00-0 Wykończeniowe roboty budowlane.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 3 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom” stanowiący (wzór) informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych 
i wykonywanych zamówień w okresie ostatnich pięciu lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte umową ramową.

### III. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.08.2012r.

### IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące:

### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

### posiadania wiedzy i doświadczenia;

### dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

### sytuacji ekonomicznej i finansowej.

B. Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniona zostanie 
na podstawie dokumentów załączonych od oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie (nie dotyczy Podwykonawców) przedłożył w ofercie przetargowej oświadczenie potwierdzające, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” zgodnie z wymaganiami ujętymi w części IVB pkt. 1 i 2.

Zamawiający wymaga załączenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie załącznik nr 2 do SIWZ);

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w niniejszym zakresie.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 
(nie dotyczy Podwykonawców) przedłożył w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” zgodnie z wymaganiami ujętymi powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca działa tworząc Konsorcjum, wymagane jest, by w ofercie zostały przedłożone powyższe dokumenty odrębnie dla każdego Wykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa dla jednego z członków Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby dokumenty składne były w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

C. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków ujętych w art. 22 ust. 1 ustawy dokonana zostanie w oparciu o przedstawione w ofercie przetargowej poniższe dokumenty.

1. Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej wykazu wykonanych i wykonywanych robót budowlanych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmującego okres pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu poświadczającego należyte wykonanie zamówienia

– załącznik nr 4 do SIWZ. Warunkiem stawianym przez Zamawiającego: jest zrealizowanie z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jednego zamówienia w zakresie malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł.

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia przez Wykonawcę do oferty przetargowej wykazu wykonanych i wykonywanych prac obejmującego dłuższy okres niż wskazany w niniejszym punkcie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 3 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom” stanowiący (wzór) informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  - Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zp@zsm.com.pl) i faksu (nr. faksów.: 
+32 3499299, +32 2413952, +32 3499119). Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczna i faksem.
Potwierdzenie otrzymania czytelnego i kompletnego faksu jest wymagane w przypadku odwołania.
Ponieważ ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem „Zapytanie do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń Oddziału Ortopedii i pomieszczeń Oddziału Chirurgii zlokalizowanych w  Pawilonie nr I Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”. Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.

  - Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie, jeżeli wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi do 2 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin składania oferty.  
Odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu udostępnienia specyfikacji oraz przekaże Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty internetowej i/lub faksem. Zamawiający informujemy, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, co do treści SIWZ.

  - Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt. 3 może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

  - O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres Zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 - Dział Zamówień Publicznych

- faksem na numer +32 3499299 lub +32 2413952, a po godz. 1500 +32 3499119

- lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

VI. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert - zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania oferta dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo o ile nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – PZP

- złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy - PZP

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca powinien przedstawić:

- przedstawić wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ),

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ,

- wykaz wykonanych i wykonywanych robót budowlanych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmującego okres pięciu lat (Załącznik nr 4),

- złożyć dokumenty dotyczące sytuacji prawnej i finansowej wykonawcy, o których mowa w części IV SIWZ.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców. 
Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców wraz z ofertą przetargową załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

13. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: „Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń Oddziału Ortopedii i pomieszczeń Oddziału Chirurgii zlokalizowanych w Pawilonie nr I Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego: 41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 – sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

- Termin składania ofert upływa dnia: 10.08.2012r. o godz. 1200

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca bez otwierania niezwłocznie.

X. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 10.08.2012r. o godz. 1300 siedziba Zamawiającego: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pokój 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych (po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.

- Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

- Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

- Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie Zamawiającego – odpłatnie.

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.

- W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Z ważnych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, o Wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Zamawiający informuje, że poprzez cenę oferty (stanowiącą całościowe wynagrodzenie Wykonawcy) należy rozumieć  cenę oferty brutto zgodnie z definicją art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach, co do której odniesienie ujęto w art. 2 ust 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

- Cenę oferty należy policzyć zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego            i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) stosując metodę kalkulacji szczegółowej, przy zachowaniu następujących założeń:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej,

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty stosownych podatków i opłat,

- ceny tych samych składników cenotwórczych muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych w danej branży,

- cena podana w druku „Formularz ofertowy” musi być zgodna z sumą cen wynikających z kosztorysów ofertowych dla każdej z branż.

- Kwoty wykazywane w ofercie oraz kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).

- Wykonawca podaje cenę brutto za całość wykonania przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Cena ofertowa brutto zawiera wszystkie obciążenia publiczno-prawne, a w szczególności zawiera kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę stawkami.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia, zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z uzupełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie, i że są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

XII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia:

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Cena oferty  (w PLN) – 100 %

2. Opis sposobu oceniania oferty

Oferty oceniane będą punktowo – maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może otrzymać oferta wynosi

100 punktów.

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

cena (w PLN) – 100 %

najniższa cena

Liczba punktów =   -------------------------------- x 100 x 100%

cena badanej oferty

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy zawierającego istotne dla stron postanowienia. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający prowadził będzie z Wykonawcą wybranym w toku niniejszego postępowania przetargowego w PLN (złotych polskich).

- Zamawiający wymaga realizacji całości umowy przez Wykonawcę składającego ofertę, bądź przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, lub też przez Wykonawcę składającego ofertę przetargową 
wraz z Podwykonawcami.

Wykonawca, któremu zostanie powierzone do realizacji zamówienie publiczne zobowiązany jest ustalić zasady wykonywania poszczególnych elementów czy etapów zamówienia ze swoimi Podwykonawcami oraz zobowiązany jest do regulowania zobowiązań oraz prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych z tymi Podwykonawcami bez udziału Zamawiającego.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie. Umowa zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zostanie sporządzona w oparciu o załączony do SIWZ projekt umowy.

### XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2010r. 113, poz. 759 z późn. zam.) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust 2 ustawy PZP.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 5 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu.

XVII. Załączniki

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczeniem Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1

ustawy Pzp oraz o niekaralności i opłacaniu składek w ZUS-ie i podatków w US;

- Załącznik nr 3 – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom;

- Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych i wykonywanych robót budowlanych w zakresie odpowiadającym swoim

rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmującego okres pięciu lat;

- Załącznik nr 5 – Przedmiar robót;

- Załącznik nr 6 – Projekt umowy;

ZATWIERDZAM

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................

Nr tel./fax: ....................................................Nr fax.............................................................................................

REGON:…..................................................NIP :.................................................................................................

e -mail: ..................................@....................................INTERNET http:/ /......................................................

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń Oddziału Ortopedii i pomieszczeń Oddziału Chirurgii zlokalizowanych w Pawilonie nr I Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie    przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Oddział Ortopedyczny – wartość netto: ……………………. zł; kwota podatku VAT – stawka 23%: ………………..zł

Oddział Chirurgiczny – wartość netto: ………………………. zł; kwota podatku VAT – stawka 23%: ………………..zł

### Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym:

### Oddział Ortopedyczny – wynosi brutto(1): ………………………… zł

### Oddział Chirurgiczny – wynosi brutto(1): ………………………… zł

### Razem wartość oferty brutto: …………………………zł

### (słownie: …………………………………………………………………………………………………………./100),

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem materiałów, ubezpieczeniem i innymi opłatami publiczno-prawnymi.

Termin płatności faktur ustala się na: 		.................. dni (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 30 dni)

Okres gwarancji dla wykonanych prac wynosi: 	.................. m-cy (uwaga: nie krótszy niż 36 miesięcy od chwili odbioru prac)

Przedmiot zamówienia wykonamy w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2012r.

- Osoba odpowiedzialna za koordynację prac ze strony Wykonawcy:

- Imię i nazwisko osoby): ………………………………………………………………….. tel: ……………………………….

- Osoba / dział do kontaktów w sprawie zamówienia w siedzibie Wykonawcy: .........................................

- Tel./fax.......................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji załącznik nr 6 – projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
........................................................................................................................................................................

Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

Załączniki:

- kosztorys ofertowy;

- oświadczeniem Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o niekaralności i opłacaniu składek w ZUS-ie i podatków w US;

- wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom;

- wykaz wykonanych i wykonywanych robót budowlanych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmującego okres pięciu lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia;

- KRS / wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

- ……….

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

………................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

##### OŚWIADCZENIE

  - Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 ust 1 i art. 22 ust 1 oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

  - Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że:

      - nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w :

................................................................................................................................................

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w : .................................................................................................................

- nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego

- osoby reprezentujące naszą firmę (*):

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Deklarujemy, iż na każde wezwanie Zamawiającego przedłożymy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

__________________________________________________________________________________________

(*) Należy wskazać osoby, które reprezentują Wykonawcę zgodnie z treścią właściwego rejestru KRS albo aktualnego zaświadczenia

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

..................................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy

/ nie zamierzamy1  powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę ujęto w poniższej tabeli.

| Lp. | Części zamówienia powierzone podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

...........................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

wykaz wykonanych i wykonywanych robót budowlanych

w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem

i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia,

obejmujący okres pięciu lat (3)

| #### L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Termin realizacji (1) | Zamawiający | W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

.....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy (2))

_____________________________________________________________________________________

(1) Dokładna data [dd-mm-rrrr]

(2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa Podwykonawców niniejszy wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

(3) Załącznik może być wypełniony wspólnie przez podmioty uczestniczące w zamówieniu lub kopiowany i wypełniany odrębnie; Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii referencji (potwierdzone za zgodność z oryginałem), że ww. prace zostały wykonane z należytą starannością;
UWAGA: Zamawiający przez roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie zrealizowanie z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej zamówienia w zakresie malowania, prac wykończeniowych wewnątrz budynków oraz prac towarzyszących  o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł.

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr ZP/……/2012

(PROJEKT)

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

W dniu ...................... 2012 r. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE 
z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; wpisanym w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530; nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie;

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

............................................... – Dyrektor;

a firmą:

.......................................................................................................

wpisaną w dniu ………………do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………….. Wydział………………. pod nr KRS: ……………………….. z kapitałem zakładowym w wysokości …………………….zł ; posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy w …………………; zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1/ .......................................................................................................

2/ .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 40 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010r. – tekst jednolity,              wraz z późn. zm.).

Przedmiot umowy

§ 1

- Na podstawie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę 
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń Oddziału Ortopedii i pomieszczeń Oddziału Chirurgii zlokalizowanych w Pawilonie nr I Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie ze:

- złożonym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym;

- warunkami określonymi w niniejszej umowie;

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów technicznych i prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia, a także spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru inwestorskiego.

Realizacja umowy

§ 2

- Wszelkie materiały konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że materiały użyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy /-ów).

§ 3

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie od dnia …..., natomiast zakończy w terminie do dnia 31.08.2012r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren prac dnia ………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu prac w terminie, o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu prac aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym - graniczącym, w związku z prowadzonymi robotami. 
Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

- Po przejęciu terenu budowy, w szczególności, Wykonawca powinien:

  - zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania prac,

  - strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

  - prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów,

  - w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

  - ponosić koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu prac w należytej czystości,

  - uporządkować teren prac (wraz z terenem przyległym) i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór prac.

Koszt powyższych czynności obciąża Wykonawcę.

§ 4

- Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia koordynatora prac w osobie: ………………………

Koordynator prac pełni obowiązki określone w prawie budowlanym i innych przepisach zgodne zakresem

z obowiązkami kierownika budowy.

- Czynności nadzoru w imieniu Zamawiającego wykonuje Inspektor nadzoru budowlanego, inż. Piotr Gordzielik.

- Ewentualna zmiana osoby koordynującej prace bądź inspektora nadzoru wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

§ 5

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy propozycję harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac.

  - Strony uzgodnią ostateczny harmonogram w terminie 4 dni od jego przekazania.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

  - Zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.08.2012r.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

  - Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Inspektorowi nadzoru  do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu,

  - odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,

  - w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 2.1), zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.

- Strony dopuszczają odbiory częściowe na następujących zasadach:

  - zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,

  - Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający dokona odbioru niezwłocznie (jednak w terminie nie przekraczającym 4 dni),

  - dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty,  a w szczególności:

- świadectwa jakości,

- certyfikaty, świadectwa wykonanych prób lub badań,

- atesty dotyczące odbieranego elementu robót.

  - dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego, podpisanego przez Inspektora nadzoru, którym jest „Wykaz robót wykonanych częściowo" sporządzony przez Wykonawcę 
(na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym),

  - do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu odbioru częściowego - przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio,

  - stwierdzenie konieczności przerwania czynności odbioru końcowego nastąpi odpowiednio do przyczyn, wskazanych w ust. 4 pkt. 4.4.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi w §1 niniejszej umowy. 
Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach:

  - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego składając pisemny wniosek do Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru końcowego.

  - Zamawiający dla dokonania czynności odbioru końcowego powoła specjalną komisję - zwaną dalej „Komisją"; ze strony Wykonawcy w odbiorze uczestniczą upoważnieni przedstawiciele, łącznie z koordynatorem prac,

  - Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,  a zakończy odbiór w terminie 2 dni licząc od daty jego rozpoczęcia,

  - Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót bądź ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad,

  - z czynności odbioru Komisja spisze protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności:

- informacje o jakości wykonanych robót,

- inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru bądź Komisję.

- ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

- Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, a zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w ust. 5 stanowią integralny załącznik do protokołu odbioru.

  - Za dzień uznania przez Komisję przedmiotu umowy za należycie wykonany uważa się, w przypadku braku stwierdzenia wad, dzień podpisania protokołu odbioru końcowego; natomiast w przypadku stwierdzenia wad - dzień protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.

- Protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego, w których Inspektor nadzoru bądź Komisja, odpowiednio przyjmie roboty i uzna je za należycie wykonane, stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Faktury, o których mowa w ust. 6, Wykonawca przedkładać będzie Inżynierowi Kontraktu celem ich weryfikacji i opisania. 
Zatwierdzone w ten sposób faktury Wykonawca złoży Zamawiającemu.

Wynagrodzenie i sposób płatności

§6

- Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z oferta przetargową nie może przekroczyć kwoty: …………………. zł brutto (zgodnie z ceną podaną w formularzu ofertowym) (słownie: ………………………………………….. 00/100), w tym należny podatek VAT; stawka VAT ……..%.

- Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbędne lub niecelowe - choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny w trakcie trwania umowy.

- Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej po protokolarnym odbiorze prac.

- Każda zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ING Bank Śląski O/ Świętochłowice nr rachunku: 12 1050 1373 1000 0010 0045 3272, w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej bądź końcowej.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.

Gwarancja i rękojmia

§7

- Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Wszelkie zapisy zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Okres rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i jest równy terminowi gwarancji.

- Okres rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym: początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, końcem biegu terminu jest data potwierdzenia odbioru usunięcia wady.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ……………………) 
oraz potwierdzi faksem (nr: ………………….) lub pisemnie na adres Wykonawcy, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wykrycia.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy, może:

  - żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia wady chyba że wykonanie w tym terminie będzie niemożliwe 
z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności) z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie w/w terminu usunięcia wad, Zamawiający powierzy usuniecie wad podmiotowi trzeciemu (zastępcze usunięcie wady) na koszt Wykonawcy i może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w części związanej merytorycznie i finansowo ze stwierdzoną wadą;

  - rozwiązać umowę bez wypowiedzenia lub odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady.

  - Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

- Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego
uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej.

§ 8

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

  - zgodności z niniejszą umową,

  - zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

  - kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym  oraz za ich usunięcie.

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące materiałów, urządzeń, armatury, stanowiące integralną część umowy. w przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Termin gwarancji:

  - na wykonane roboty wynosi ...................(min. 36 miesięcy) (słownie: ................).

  - na zamontowane materiały, urządzenia, itp. minimum 36 miesięcy - jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa - zgodnie z gwarancją producenta.
Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego.

- Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane:

  - wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji lub uprawnień,

  - użytkowaniem obiektu budowlanego przez Zamawiającego niezgodnie z przepisami prawa budowlanego lub materiałów i urządzeń niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi.

- Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór gwarancyjny) nie później, niż 14. dnia przed upływem terminu gwarancji. 
Odbiór ten będzie dokonany przez Strony umowy, przy udziale Użytkownika Obiektu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad, wyznaczy protokolarnie termin na usunięcie tych wad. 
Postanowienia zawarte w §7 ust. 3 do 6 stosuje odpowiednio.

- Za dzień upływu gwarancji, w przypadku braku stwierdzenia wad uważa się dzień upływu terminu określonego w ust. 3. w przypadku stwierdzenia wad w terminie obowiązywania rękojmi lub gwarancji -upływ terminu rękojmi i gwarancji związany będzie z terminem usunięcia ostatniej wady.

Kary umowne

§9

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała, przy czym niewykonanie zamówienia rozumiane jest jako niewykonanie prac malarskich i wykończeniowych w określonym umową terminie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w §6 ust.2 (w tym należny podatek VAT),

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - w wysokości 0,02% kwoty, o której mowa w §6 ust.2  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,02% kwoty, o której mowa w §6 ust.2 w przypadku wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,02% kwoty, o której mowa w §6 ust.2 (w tym należny podatek VAT),

  - za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywołanej przyczynami, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,05 % kwoty, o której mowa w §6 ust.2 (w tym należny podatek VAT),

  - z tytułu rozwiązania bez wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §6 ust.2 (w tym należny podatek VAT).

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcą szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

- Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

- Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać rozliczona zgodnie z postanowieniami ust.6, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 10

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w §6 ust. 5 pkt. 5.1 i 5.2 oraz:

  - gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy lub nie podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty przekazania mu terenu robót lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,

  - gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła zasadnicza poprawa w tym względzie,

  - Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacji, o których mowa w §1 ust. 1, i które są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy lub Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,

  - gdy Wykonawca wyrządził poważną szkodę Zamawiającemu lub kolejny raz wyrządził szkodę Zamawiającemu, bez względu na jej rozmiar i charakter.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie przez Zamawiającego.

- Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia winno być pod rygorem nieważności składane na piśmie.

§ 11

- W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w §9 ust. 5, Strony mogą się zwrócić do uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe.

- Jeżeli w trybie ust. 1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §9 ust. 5; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.

- Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem § 12.

Postanowienia końcowe

§ 12

- Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy,

- załącznik nr 2 -  Harmonogram realizacji robót.

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA

zaznaczyć